СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС	5

2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС	11

3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ	18

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	18

4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	21

ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ	21

5.РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	26

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС	33

7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС	39

8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА	44

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС	44

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ	50

10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ	54

11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ	58

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ	64

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС	69

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС	74

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	79

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС	85

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС	90

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.	96

19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА	101

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	106

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ	110

22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС	115

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ	119

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА	123

25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ	128

26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ	132

ВВЕДЕНИЕ

Проходя учебную практику по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем», я ставил перед собой цель углубить теоретические знания и получить практические навыки, необходимые для эксплуатации, сопровождения, настройки и обеспечения качества, надёжности и безопасности информационных систем.

Цели практики

- Сформировать целостное представление об эксплуатации и сопровождении информационных систем на всех этапах их жизненного цикла.

- Изучить структуру и виды информационных систем, а также особенности их функционирования.

- Освоить основы разработки и оформления технической и эксплуатационной документации.

- Приобрести навыки настройки параметров информационных систем и выполнения регламентных работ.

- Изучить методы обеспечения надёжности, долговечности и качества информационных систем.

- Освоить основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа.

- Получить представление об интеллектуальных информационных системах и областях их применения.

Задачи

- Изучить назначение, структуру и основные компоненты информационных систем.

- Проанализировать предметную область и сформировать требования к информационной системе.

- Разработать техническое задание и сопроводительную документацию на информационную систему.

- Освоить выполнение регламентов по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных.

- Изучить методы технического сопровождения и консультирования пользователей в процессе эксплуатации ИС.

- Провести оценку надёжности, долговечности, качества и безопасности информационной системы.

- Ознакомиться с основными моделями и видами интеллектуальных информационных систем.

1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС

1. Выбор предметной области ИС

В качестве предметной области для разработки информационной системы выбран «Учёт книг в библиотеке» — организация, занимающаяся комплектованием, хранением, выдачей и учётом библиотечного фонда, а также обслуживанием читателей.

2. Описание предметной области

Библиотека — это учреждение культуры, объединяющее функции хранения фондов, обслуживания читателей (выдача/возврат книг), учёта новых поступлений, списания ветхих изданий, а также ведения каталогов (электронных и бумажных).

В настоящее время многие процессы в библиотеке выполняются вручную или с использованием разрозненных инструментов:

- учёт читателей ведётся в бумажных формулярах;

- запись на выдачу книг осуществляется вручную, что приводит к ошибкам и задержкам;

- учёт фонда ведётся в карточной системе или простых таблицах Excel, не интегрированных с каталогом;

- формирование отчётности для руководства требует ручного сбора данных из разных источников.

3. Формулирование проблемы автоматизации

Основная проблема заключается в низкой эффективности управления библиотечным фондом из-за отсутствия единого информационного пространства, объединяющего отделы комплектования, обслуживания и учёта.

4. Цель разработки ИС

Автоматизация ключевых бизнес-процессов библиотеки (учёт фонда, выдача/возврат книг, регистрация читателей) для повышения эффективности работы сотрудников, улучшения качества обслуживания читателей и обеспечения руководства достоверной информацией для принятия управленческих решений.

5. Определение пользователей системы

В системе будут работать следующие категории пользователей:

- Администратор системы: сотрудник IT-отдела или наиболее квалифицированный пользователь, отвечающий за настройку системы, управление учётными записями, резервное копирование и техническую поддержку.

- Библиотекарь: сотрудник, занимающийся выдачей/возвратом книг, ведением учёта новых поступлений.

- Каталогизатор: сотрудник, отвечающий за внесение сведений о новых книгах в электронный каталог.

- Руководитель библиотеки: директор или его заместитель, которому необходим доступ к сводным отчётам по обращаемости фонда, загрузке читального зала и списанию литературы для анализа и планирования.

6. Определение функций ИС

Информационная система «Библиотека» должна выполнять следующие функции:

- Ведение единой базы читателей: хранение и управление данными всех читателей (ФИО, адрес, телефон), включая историю обращений и выданных книг.

- Учёт книг: создание и ведение каталога книг (название, автор, ISBN, год издания), их характеристик, статуса (в наличии, на руках, списана), местоположения.

- Управление выдачей/возвратом литературы: оформление записи на выдачу книги читателю с автоматическим изменением статуса книги в каталоге.

- Автоматизация документооборота: формирование отчётов о движении фонда, списков задолжников, статистики посещаемости.

- Поиск и фильтрация данных: предоставление пользователям возможности быстрого поиска информации по книгам, читателям и операциям по различным критериям (ФИО автора, название книги, ISBN).

- Формирование отчётности: генерация отчётов для руководства по обращаемости фонда, загрузке читального зала, списанию литературы за любой период.

7. Входные и выходные данные

Входные данные:

- данные о новом читателе (ФИО, адрес, телефон);

- данные о поступившей книге (название, автор, ISBN, год издания);

- запись на выдачу книги (выбор читателя, выбор книги);

- параметры для формирования отчёта (период, тип отчёта).

Выходные данные:

- карточка читателя с полной историей;

- список книг в наличии с возможностью фильтрации;

- отчёт об остатках фонда;

- распечатанный список задолжников;

- график обращаемости фонда за выбранный период;

- уведомление об успешном сохранении данных или о возникшей ошибке.

8. Изучение структуры ТЗ

В рамках работы была изучена типовая структура технического задания согласно ГОСТ 34, включающая разделы: общие сведения, назначение и цели системы, характеристика объекта автоматизации, требования к системе, требования к пользователям, условия эксплуатации. Данная структура взята за основу для оформления итогового фрагмента ТЗ.

9. Оформление разделов ТЗ

9.1. Общие сведения

- Полное наименование системы: Информационная система «Библиотека» (далее — Система).

- Основание для разработки: Договор №5/24 от 15.10.2024 г. между МБУК «Городская библиотека» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым И.И.; Задание на выполнение практической работы по курсу «Проектирование информационных систем».

- Наименование организаций — Заказчика и Разработчика:

- Заказчик: МБУК «Городская библиотека». Адрес: г. Череповец, ул. Металлургов, д. 15.

- Разработчик: ИП Иванов Иван Иванович. Адрес: г. Череповец, пр. Победы, д. 10, кв. 45.

9.2. Назначение и цели создания системы

Назначение системы: система предназначена для автоматизации деятельности библиотеки, включая учёт библиотечного фонда (книг), регистрацию читателей, оформление выдачи/возврата литературы. Цели создания системы:

- повышение эффективности работы сотрудников отделов обслуживания и комплектования за счёт сокращения времени на выполнение рутинных операций;

- обеспечение достоверности и оперативности учёта книжного фонда;

- создание единой базы читателей и истории их взаимодействия с библиотекой;

- предоставление руководству инструментов для анализа ключевых показателей деятельности (обращаемость фонда) и принятия обоснованных управленческих решений.

9.3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность МБУК «Городская библиотека». Компания осуществляет три основных направления деятельности: комплектование фондов (закупка книг), обслуживание читателей (выдача/возврат), учёт движения литературы (инвентаризация). В настоящий момент процессы учёта и управления разрознены. Информация о читателях хранится в бумажных формулярах. Запись на выдачу ведётся вручную. Учёт фонда ведётся в простой конфигурации Excel или карточной системе. Отчётность для руководства формируется вручную. Существующее положение дел приводит к потерям времени, снижению качества обслуживания и недополученной прибыли (неэффективное использование фонда).

9.4. Требования к функциям системы

Система должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- Администрирование и управление доступом: создание/удаление учётных записей пользователей; назначение прав доступа в соответствии с должностью (библиотекарь, каталогизатор).

- Ведение базы читателей: регистрация новых читателей; просмотр/редактирование информации; просмотр полной истории их обращений (выданные книги).

- Управление фондом: ведение учёта книг (добавление/списание); оформление выдачи/возврата; инвентаризация.

- Управление каталогом: добавление новых книг; редактирование карточек; поиск по каталогу.

- Поиск и фильтрация: поиск книг по названию/автору/ISBN; поиск читателей по ФИО; поиск операций выдачи по дате.

- Формирование отчётности: генерация отчётов по движению фонда; загрузке читального зала; списанию литературы; финансовым результатам (если есть платные услуги).

9.5. Требования к пользователям

К работе с Системой допускаются сотрудники библиотеки, прошедшие инструктаж. Требования к уровню подготовки пользователей:

- Администратор: базовые навыки администрирования Windows; опыт работы с СУБД (резервное копирование).

- Библиотекарь/Каталогизатор: уверенный пользователь ПК (MS Office).

- Руководитель: навыки работы с офисными приложениями; понимание структуры отчётов.

9.6. Условия эксплуатации и ограничения

Предполагаемая среда эксплуатации: Система функционирует в локальной вычислительной сети библиотеки. Аппаратные ограничения:

- Рабочие станции под управлением Windows 10 или новее.

- Сервер БД под управлением Windows Server 2019 или новее.

- Минимальные характеристики ПК: процессор не менее 2 ГГц; ОЗУ не менее 4 ГБ; дисковое пространство не менее 500 МБ. Требования к надёжности: регулярное автоматическое резервное копирование БД; разграничение доступа на основе ролевой модели.

2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС

Изучение проектной документации ИС (на примере автоматизации библиотеки)

1. Изучение понятия проектной документации ИС

Проектная документация информационной системы (ИС) — это совокупность взаимосвязанных документов, которые регламентируют все аспекты создания, внедрения и эксплуатации системы. В контексте автоматизации библиотеки это «единый язык» для заказчика (директора библиотеки), разработчиков и будущих пользователей (библиотекарей).

Назначение проектной документации:

- Формализация требований: перевод пожеланий директора и библиотекарей («хотим, чтобы было удобно искать книги») в чёткие, структурированные требования к системе.

- Обеспечение единого понимания: создание общего «языка» для всех участников проекта, чтобы разработчик понимал, что именно нужно сделать, а заказчик — за что он платит.

- Планирование и контроль: основа для календарного плана работ, оценки стоимости и контроля сроков внедрения системы учёта книг.

- Снижение рисков: выявление противоречий и нереализуемых требований на ранних стадиях (например, если библиотекари хотят невозможного функционала).

- Основа для приёмки: документ, на основании которого заказчик принимает готовую систему и подписывает акт ввода в эксплуатацию.

2. Виды проектной документации

Согласно стандартам (ГОСТ 34), выделяют следующие основные виды документации:

- Техническое задание (ТЗ): Исходный документ. Определяет цели, требования, функции и порядок разработки. Отвечает на вопрос «Что нужно сделать?». Устанавливает границы проекта и критерии приёмки системы учёта книг.

- Эскизный проект: содержит предварительные проектные решения: архитектуру системы, выбор технологий, макеты интерфейсов (как будут выглядеть окна поиска книг или карточки читателя). Служит для проверки реализуемости и согласования общего подхода.

- Технический проект: cодержит окончательные технические решения: схемы базы данных (структура таблиц «Книги», «Читатели», «Выдачи»), спецификации программных модулей, алгоритмы работы (например, алгоритм расчёта штрафа за просрочку). Отвечает на вопрос «Как именно это будет сделано?».

- Рабочая документация: Комплект документов, необходимых для непосредственного создания, монтажа и наладки системы. Включает исходный код программы, сценарии развертывания базы данных библиотеки, тестовые сценарии.

- Эксплуатационная документация: документы для конечных пользователей и обслуживающего персонала. Включают руководство пользователя (инструкции для библиотекаря), руководство администратора (инструкции для IT-специалиста библиотеки), инструкцию по быстрому запуску, описание регламентов резервного копирования каталога.

3. Этапы проектирования ИС

Основные этапы жизненного цикла разработки информационной системы для библиотеки:

- Предпроектное обследование: Анализ деятельности библиотеки. Изучение бизнес-процессов: как сейчас выдаются книги, как ведётся картотека, какие проблемы возникают. Сбор первичных требований от директора и библиотекарей.

- Формирование требований: Систематизация собранных требований. Определение границ проекта (например, автоматизация только абонемента или читального зала тоже). Разработка и утверждение технического задания.

- Проектирование системы: Разработка архитектуры будущей программы. Создание моделей данных (проектирование таблиц БД), выбор языков программирования, создание прототипов интерфейсов (макетов экранов).

- Разработка и тестирование: Написание программного кода, создание базы данных библиотеки, интеграция модулей. Проведение тестирования: проверка работы поиска книг, оформления возврата, расчёта штрафов.

- Внедрение: Установка программы на сервер библиотеки, конвертация данных из старых карточек в новую базу, обучение персонала работе с электронным каталогом, опытная эксплуатация (параллельный запуск старой и новой систем).

- Сопровождение: Гарантийное обслуживание после запуска. Устранение ошибок, возникающих в процессе работы, доработка системы под изменяющиеся потребности библиотеки.

4. Связь документации и этапов проектирования

Таблица 1 – Документация

| Этап проектирования | Вид документации | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | Отчёт об обследовании | Документ, фиксирующий текущее состояние дел в библиотеке («как есть»), описание бизнес-процессов выдачи/возврата книг. |
| Формирование требований | Техническое задание (ТЗ) | Документ, определяющий цели, требования к функциям (учёт фонда), состав работ и порядок приёмки будущей системы. |

Продолжение Таблица 1

| Проектирование системы | Эскизный проект, Технический проект | Документы с предварительными и окончательными решениями: архитектура программы, структура БД (таблицы «Книги», «Читатели»), макеты интерфейсов. |
| --- | --- | --- |
| Разработка и тестирование | Рабочая документация | Программный код, исполняемые модули, сценарии развертывания БД библиотеки, тестовые сценарии проверки поиска книг. |
| Внедрение | План внедрения, Акт внедрения | Документы, регламентирующие порядок ввода системы в эксплуатацию библиотеки, и акты, подтверждающие выполнение работ. |
| Сопровождение | Эксплуатационная документация | Руководства пользователя и администратора библиотеки, регламенты резервного копирования каталога книг. |

5. Схема жизненного цикла ИС

Схема жизненного цикла ИС представляет собой замкнутый цикл:

- Инициация: Возникновение потребности в автоматизации учёта книг.

- Анализ: Обследование процессов библиотеки.

- Проектирование: Создание ТЗ и технического проекта.

- Разработка: Написание кода программы для библиотекарей.

- Тестирование: Проверка функционала на тестовых данных о книгах.

- Внедрение: Запуск в реальной библиотеке.

- Эксплуатация: Повседневная работа библиотекарей с системой.

- Сопровождение: Поддержка работоспособности.

- Модернизация/Вывод из эксплуатации: Обновление системы или замена на новую через несколько лет.

6. 	Ознакомление с примером документации, изучен фрагмент Технического задания на информационную систему «Библиотека». Документ содержит описание предметной области (учёт книг), перечень пользователей (библиотекарь, читатель) и основные функции системы.

7. Анализ структуры документа

- Присутствующие разделы:

- Общие сведения (наименование, стороны договора).

- Назначение и цели создания системы (автоматизация учёта).

- Характеристика объекта автоматизации (описание текущей ручной работы).

- Требования к функциям системы (учёт выдачи/возврата).

- Требования к пользователям (роли доступа).

- Условия эксплуатации (требования к ПК).

- Отсутствующие или неполные разделы:

- Требования к видам обеспечения: отсутствуют отдельные подразделы по информационному (структура справочников), программному (версии ОС), техническому (конфигурация сервера) обеспечению — упомянуто только в общих чертах.

- Требования к надёжности: Затронуты поверхностно («система должна работать стабильно»), нет количественных показателей (например, время восстановления после сбоя).

- Требования к защите информации: Упомянута ролевая модель доступа, но нет деталей о политике паролей или шифровании данных читателей.

8. Анализ содержания документации

- Раздел «Общие сведения»

- Назначение: Идентификация системы и сторон договора.

- Четкость: Указаны реквизиты сторон. Неточность: смешение коммерческого договора и учебного задания.

- Раздел «Назначение и цели создания системы»

- Назначение: Определение бизнес-целей автоматизации библиотеки.

- Четкость: Цели сформулированы понятно («ускорить выдачу книг»), но носят качественный характер. Отсутствуют количественные критерии достижения целей (KPI — например, сократить время поиска книги с 5 до 1 минуты).

- Раздел «Требования к функциям системы»

- Назначение: Перечень того, что система должна делать с книгами и читателями.

- Четкость: Функции сгруппированы по ролям пользователей. Неточность: функции описаны без детализации (например, состав полей в отчёте по задолжникам).

9. Анализ требований

- Требования понятны на концептуальном уровне: система должна учитывать книги, записывать читателей в базу данных библиотеки.

- Документ является Техническим заданием верхнего уровня. Для начала полноценной разработки необходима детальная проработка требований до уровня Технического проекта.

- Требования, требующие уточнения:

- Отчётность: детализация состава отчётов по списанию литературы.

- Управление фондом: что означает «списание ветхой книги», какие документы формируются при этом акте?

- Безопасность: требования к сложности пароля библиотекаря; необходимость логирования действий пользователей при удалении записей о книгах.

10. Выявление ошибок и недостатков

- Нечёткие формулировки:

- Пункт «Ведение единой базы читателей» — не указано, какие поля обязательны для заполнения (email, номер читательского билета?).

- Пункт «Требования к пользователям» — термин «базовые навыки администрирования» субъективен.

- Пункт «Расчёт итоговой суммы штрафа» — не описана логика расчёта (учёт выходных дней?).

- Отсутствие критериев:

- В разделе «Цели» нет критериев приёмки. Как мы поймём, что эффективность повысилась? Нужны метрики (KPI).

- В разделе «Условия эксплуатации» нет критериев надёжности («время простоя системы не более 1 часа в месяц»).

- Дублирование требований:

- Пункт «Учет книжного фонда» и пункт «Управление каталогом» дублируют друг друга по смыслу. Это допустимо как описание проблемы и функции соответственно, но формулировки очень похожи.

- Формулирование выводов Предоставленный документ «Информационная система "Библиотека"» представляет собой грамотно составленное Техническое задание на концептуальном уровне (или эскизный проект). Документ логичен по структуре и соответствует стандартам ГОСТ. Однако для начала непосредственной разработки программного кода необходимо доработать документ: детализировать требования к отчётности, безопасности и алгоритмам расчётов штрафов за просрочку возврата книг в библиотеке.

3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Формализация целей и оценка затрат внедрения ИС (Библиотека)

1. Формализация целей внедрения ИС

На основе разработанного ранее Технического задания (ТЗ) на информационную систему «Библиотека» определены следующие цели внедрения

Основная цель: повышение эффективности деятельности библиотеки путём автоматизации ключевых бизнес-процессов (учёт библиотечного фонда, регистрация читателей, оформление выдачи/возврата литературы).

Дополнительные цели:

Обеспечение достоверности и оперативности учёта книжного фонда и читательской активности за счёт создания единого информационного пространства, что позволит исключить ошибки, связанные с человеческим фактором при ручном ведении картотеки.

Повышение качества обслуживания читателей и прозрачности управления для руководства через обеспечение оперативного доступа к достоверной отчётности по обращаемости фонда, загрузке читального зала и спискам задолжников.

2. Определение ожидаемых результатов внедрения

После внедрения информационной системы ожидаются следующие изменения:

Организационные:

Упорядочивание документооборота: переход от бумажных формуляров и карточных каталогов к единой электронной базе данных.

Улучшение взаимодействия между отделами (комплектования, обслуживания, методического отдела) за счёт общего доступа к актуальным данным о фонде.

Чёткое разграничение зон ответственности благодаря ролевой модели доступа (библиотекарь не может менять настройки системы, а администратор не выдаёт книги).

Технические:

Создание локальной вычислительной сети (ЛВС) с выделенным сервером баз данных для хранения каталога книг и данных о читателях.

Оснащение рабочих мест библиотекарей современным программным обеспечением.

Внедрение системы регулярного автоматического резервного копирования данных для защиты от потери информации о фонде.

Экономические:

Сокращение временных затрат сотрудников на поиск информации в картотеке и оформление выдачи/возврата книг.

Снижение потерь от ошибок в учёте фонда (дублирование записей, утеря карточек).

Повышение оборачиваемости библиотечного фонда за счёт ускорения процессов обслуживания читателей.

3. Определение видов затрат

Основные статьи затрат на внедрение информационной системы «Библиотека» включают:

Разработка или приобретение ПО: Оплата услуг разработчика по созданию автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) или покупка готового коробочного решения.

Приобретение оборудования: Затраты на покупку сервера для базы данных, рабочих станций для библиотекарей, сетевого оборудования (коммутаторы, кабели).

Затраты на обучение персонала: Проведение обучающих семинаров и инструктажей для сотрудников библиотеки (библиотекарей, каталогизаторов, руководителя) по работе с новой системой.

Затраты на внедрение и сопровождение: Установка программного обеспечения, настройка прав доступа, перенос данных из старых бумажных каталогов в новую базу данных, техническая поддержка в первый год эксплуатации.

4. Предварительная оценка затрат

Составлена таблица затрат с примерными (условными) значениями.

Оценка затрат на внедрение ИС «Библиотека»

1. Разработка/приобретение ПО	Проектирование БД, написание кода модулей учёта книг и читателей, отладка системы.	250 000 руб.

2. Приобретение оборудования	Сервер баз данных; модернизация 5–7 рабочих мест библиотекарей (мониторы, клавиатуры).	150 000 руб.

3. Обучение персонала	Проведение двух обучающих семинаров для 7–10 сотрудников библиотеки; подготовка инструкций.	30 000 руб.

4. Внедрение и сопровождение (1 год)	Установка ПО, настройка сети, перенос данных из Excel/карточек, консультации и гарантийная поддержка 60 000 руб.

ИТОГО:490 000 руб.

5. Оценка целесообразности внедрения

Вывод: предварительная оценка показывает, что затраты на внедрение ИС «Библиотека» являются оправданными. Несмотря на существенную для муниципального учреждения сумму в 490 000 рублей, ожидаемые выгоды покрывают эти расходы в среднесрочной перспективе. Обоснование: организация получает возможность перейти на современный уровень обслуживания читателей, исключить ошибки ручного учёта и обеспечить сохранность данных о книжном фонде. Экономия времени персонала и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов позволят окупить вложения в течение нескольких лет эксплуатации системы.

4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Формирование группы внедрения ИС (Библиотека)

1. Изучение ролей в проекте внедрения ИС

В процессе внедрения информационной системы «Библиотека» выделяются следующие типовые роли:

- Руководитель проекта (Project Manager): Лицо, отвечающее за достижение целей проекта (внедрение системы учёта) в рамках ограничений по времени, бюджету и содержанию. Обеспечивает коммуникацию между командой разработчиков и заказчиком (директором библиотеки), управляет рисками и ресурсами.

- Системный аналитик: Специалист, отвечающий за сбор и формализацию требований к системе. Выступает в роли «переводчика» между бизнесом (библиотекарями) и командой разработки, описывая, что именно должна делать система (например, как должен работать поиск по автору).

- Разработчик (программист): Технический специалист, непосредственно создающий программный код, проектирующий базу данных (таблицы «Книги», «Читатели») и реализующий заложенную аналитиком функциональность.

- Администратор ИС: Сотрудник (чаще со стороны заказчика — библиотеки), отвечающий за техническую эксплуатацию системы: установку ПО на сервер библиотеки, настройку прав доступа для библиотекарей, обеспечение безопасности данных и резервное копирование каталога.

- Пользователь (Ключевой пользователь / Представитель заказчика): сотрудник библиотеки (например, старший библиотекарь или методист), который будет непосредственно работать в системе. Участвует в тестировании, даёт обратную связь и помогает обучать коллег.

2. Формирование группы внедрения

Для внедрения информационной системы «Библиотека» необходимо сформировать рабочую группу, которая будет отвечать за успешный запуск проекта. В состав группы включены как представители разработчика, так и ключевые сотрудники заказчика.

Состав группы внедрения:

- Руководитель проекта (от разработчика).

- Системный аналитик (от разработчика).

- Разработчик (от разработчика).

- Администратор ИС (от заказчика — библиотеки).

- Ключевой пользователь (представитель руководства заказчика — директор или зав. отделом обслуживания).

3. Распределение обязанностей

Каждая роль в проекте внедрения ИС «Библиотека» выполняет строго определённые функции и несёт ответственность за свой участок работы.

- Руководитель проекта

- Функции: составление календарного плана работ, контроль сроков и бюджета, организация совещаний, разрешение конфликтных ситуаций, подписание актов приёмки-сдачи работ, коммуникация с директором библиотеки.

- Ответственность: за достижение целей проекта в срок и в рамках бюджета. За своевременное информирование заказчика о рисках.

- Участие на этапах: на всех этапах (от планирования до подписания акта внедрения).

- Системный аналитик

- Функции: детализация требований (опрос библиотекарей), описание бизнес-процессов «как будет», разработка макетов экранных форм для согласования с директором, постановка задач разработчику, тестирование готовой системы на соответствие ТЗ.

- Ответственность: за полноту и непротиворечивость требований. За корректность постановки задач разработчику.

- Участие на этапах: предпроектное обследование, проектирование, тестирование, обучение.

- Разработчик

- Функции: написание программного кода, проектирование и создание базы данных (таблицы: Книги, Читатели, Выдачи), разработка интерфейсов пользователя, интеграция модулей системы, исправление ошибок.

- Ответственность: за техническую реализацию системы, стабильность кода и производительность при поиске в каталоге.

- Участие на этапах: проектирование, разработка, тестирование (исправление ошибок), внедрение (техническая настройка).

- Администратор ИС (со стороны заказчика)

- Функции: Подготовка сервера и рабочих станций в библиотеке, установка и первичная настройка системы на сервере, настройка прав доступа для сотрудников (создание учётных записей библиотекарей), организация резервного копирования каталога книг.

- Ответственность: за бесперебойную работу оборудования и системы в библиотеке. За сохранность данных о фонде и читателях.

- Участие на этапах: Подготовка инфраструктуры (до внедрения), внедрение, сопровождение.

- Ключевой пользователь (Директор библиотеки)

- Функции: Утверждение требований и макетов интерфейсов, предоставление разработчикам реальных данных для тестирования (примеры карточек книг), организация доступа аналитика к сотрудникам, участие в приёмочных испытаниях.

- Ответственность: за соответствие готовой системы реальным нуждам библиотеки. За обеспечение участия своих сотрудников в проекте.

- Участие на этапах: Предпроектное обследование, формирование требований, проектирование (согласование), внедрение, приёмка.

4. Таблица распределения ответственности

Таблица 2 – Распределение ответственности в проекте внедрения ИС «Библиотека»

| Роль | Представитель | Основные функции в проекте | Ключевая ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Разработчик | Планирование, контроль сроков и бюджета, управление коммуникациями. | За успешную реализацию проекта в установленные сроки. |
| Системный аналитик | Разработчик | Сбор и детализация требований, описание процессов, разработка ТЗ и макетов. | За полноту и корректность требований. |
| Разработчик | Разработчик | Написание кода, создание БД (таблицы Книги/Читатели). | За техническую реализацию, качество кода и стабильность. |
| Администратор ИС | Системный администратор (библиотека) | Подготовка оборудования, установка ПО в библиотеке. | За исправность техники и сохранность данных. |
| Ключевой пользователь | Директор МБУК «Библиотека» | Утверждение требований, предоставление данных для тестов. | За соответствие системы потребностям бизнеса. |

5. Анализ взаимодействия участников

Взаимодействие участников проекта внедрения ИС «Библиотека» строится по иерархическому принципу с чёткими каналами коммуникации:

- Линейная структура подчинения:

- Все участники команды разработчика (аналитик, разработчик) подчиняются Руководителю проекта. Он распределяет задачи и контролирует их выполнение.

- Со стороны заказчика общую координацию осуществляет Ключевой пользователь (директор). Ему подчиняются сотрудники библиотеки (библиотекари), участвующие в проекте.

- Каналы взаимодействия:

- Основной канал коммуникации между заказчиком и разработчиком: Руководитель проекта – Ключевой пользователь. Они решают организационные вопросы, утверждают изменения и подписывают документы.

- Техническое взаимодействие: Системный аналитик напрямую общается с будущими пользователями (библиотекарями) для уточнения деталей их работы с картотекой.

- Вопросы инфраструктуры: Разработчик взаимодействует с Администратором ИС заказчика для настройки сервера библиотеки.

- Обратная связь: По результатам тестирования замечания поступают от Ключевого пользователя через Аналитика к Разработчику.

6. Выводы

Четкое распределение ролей, полномочий и ответственности является критическим фактором успеха внедрения информационной системы «Библиотека». Формирование сбалансированной группы внедрения с чётким разграничением обязанностей позволяет минимизировать риски срыва сроков, соблюсти бюджет проекта и получить систему учёта книг, полностью соответствующую ожиданиям руководства и потребностям сотрудников библиотеки.

5.РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Разработка обучающей документации для ИС «Библиотека»

1. Изучение назначения обучающей документации

Обучающая документация — это комплект материалов, предназначенный для передачи знаний о работе с информационной системой пользователям и обслуживающему персоналу.

Роль при внедрении ИС «Библиотека»:

- Снижение сопротивления персонала: Новые технологии часто вызывают стресс у сотрудников (библиотекарей), привыкших к бумажным формулярам. Качественная инструкция помогает преодолеть страх перед компьютером.

- Сокращение затрат на поддержку: чем подробнее и понятнее руководство пользователя, тем меньше вопросов будет поступать администратору системы. Пользователи смогут самостоятельно находить ответы на большинство вопросов.

- Основа для обучения новых сотрудников: когда в библиотеку приходит новый сотрудник, ему не нужно объяснять всё устно — достаточно дать ему актуальное руководство пользователя.

- Обеспечение безаварийной эксплуатации: Правильное следование инструкциям снижает риск случайного удаления данных о книгах или читателях.

2. Виды обучающей документации

Основные виды документации для сопровождения ИС «Библиотека»:

- Руководство пользователя: подробный документ, описывающий все повседневные операции системы. Ориентирован на конечных исполнителей (библиотекарей). Содержит пошаговые инструкции, скриншоты и пояснения. Пример содержания: «Регистрация нового читателя», «Оформление выдачи книги», «Поиск книги по автору».

- Руководство администратора: технический документ, описывающий установку, настройку, поддержку и сопровождение системы. Ориентирован на системного администратора библиотеки. Пример содержания: «Требования к серверу», «Установка СУБД», «Создание резервных копий каталога», «Восстановление базы данных».

- Инструкции по работе с системой (Памятки): Краткие, сфокусированные на одной задаче документы («шпаргалки»). Удобны для быстрого поиска информации. Пример содержания: «Как вернуть книгу в фонд», «Памятка: что делать, если читатель потерял книгу».

- Справочные материалы (Контекстная помощь): Встроенная в интерфейс системы помощь. Всплывающие подсказки у полей ввода, кнопка «?» с описанием всех полей формы. Пример: Всплывающая подсказка у поля «ISBN»: «Введите 13 цифр ISBN без пробелов и дефисов».

3. Определение целевой аудитории

Документация разрабатывается для трёх основных групп пользователей ИС «Библиотека»:

- Обычные пользователи (Исполнители): Самая многочисленная группа (библиотекари, сотрудники абонемента). Им важны чёткие, пошаговые инструкции по их функциональным обязанностям без углубления в технические детали.

- Администраторы: Системный администратор библиотеки. Ему необходима техническая документация для поддержания работоспособности серверов и сети.

- Руководители: Директор или заместитель директора. Для них документация важна в меньшей степени, но им может потребоваться краткое описание того, как формировать отчёты по обращаемости фонда и загруженности читального зала.

4. Разработка структуры пользовательского руководства

Предлагается следующая структура руководства пользователя для ИС «Библиотека»:

- Общие сведения о системе

- Назначение системы «Библиотека».

- Основные функции (учёт фонда, обслуживание читателей).

- Запуск системы и завершение работы.

- Требования к пользователю и начало работы

- Необходимые навыки (уверенный пользователь ПК).

- Порядок получения учётной записи и пароля.

- Окно входа в систему.

- Интерфейс системы

- Описание главного окна (меню, панель инструментов).

- Понятие ролевой модели (интерфейс библиотекаря отличается от интерфейса директора).

- Выполнение основных операций

- Раздел для библиотекаря:

- Регистрация нового читателя.

- Поиск читателя или книги в каталоге.

- Оформление выдачи книги (создание записи о выдаче).

- Оформление возврата книги (закрытие записи о выдаче).

- Проведение инвентаризации (списание ветхой книги).

- Формирование отчетности

- Общий порядок построения отчёта (выбор периода, типа отчёта).

- Описание доступных отчётов: «Список задолжников», «Статистика посещаемости», «Движение фонда».

- Типовые ошибки и способы их устранения

- Сообщения об ошибках при вводе неверных данных (например, неверный формат телефона).

- Что делать, если не находится нужная книга в каталоге.

5. Описание одного раздела руководства

Подробное описание раздела: «Оформление выдачи книги»

5.1. Назначение операции которые предназначена для регистрации факта передачи книги из библиотечного фонда конкретному читателю. Это основной рабочий процесс библиотекаря, который фиксирует, кто взял книгу, на какой срок и когда её необходимо вернуть.

5.2. Предварительные условия

- Пользователь должен войти в систему с ролью «Библиотекарь».

- Читатель и книга должны быть зарегистрированы в базе данных. При необходимости их нужно создать заранее (см. разделы «Работа с читателями» и «Работа с каталогом»).

5.3. Пошаговая инструкция

- Переход к разделу: в главном меню системы выберите пункт «Обслуживание» → «Выдача книг» → «Создать новую запись».

- Выбор читателя: в открывшейся форме нажмите кнопку «Выбрать читателя». В окне поиска введите фамилию или номер читательского билета, найдите его в списке и дважды кликните по нужной строке. Данные автоматически подставятся в форму.

- Выбор книги: аналогично нажмите кнопку «Выбрать книгу». Введите название или автора. Система покажет только книги со статусом «В наличии». Обязательно проверьте год издания и ISBN перед выбором.

- Указание срока возврата: система автоматически подставит дату возврата (например, через 14 дней), но библиотекарь может изменить её вручную при необходимости (например, для преподавателей или научных работников).

- Печать квитанции: нажмите кнопку «Печать». Выберите форму документа (например, «Квитанция о выдаче»). Откроется предварительный просмотр.

- Сохранение: нажмите кнопку «Сохранить». Статус книги в каталоге автоматически изменится на «На руках». Если читатель превысил лимит книг или имеет задолженность, система выдаст предупреждение.

6. Изучение необходимости актуализации документации

Документация требует постоянной актуализации, иначе она перестаёт выполнять свою функцию. Основные причины внесения изменений:

- Обновление версии ИС: В новой версии может измениться логика работы или появиться новые возможности (например, добавлен модуль онлайн-записи).

- Изменение интерфейса: если поменялось расположение кнопок или дизайн окон, старые скриншоты в инструкции вводят в заблуждение.

- Добавление новых функций: например, в системе появился новый отчёт «Самые популярные жанры» — его описание должно быть добавлено в раздел отчетности.

- Исправление ошибок: если ошибка в системе исправлена, из документации нужно убрать описание соответствующего временного решения («костылей»).

- Обратная связь от пользователей: если пользователи постоянно задают один и тот же вопрос («А как тут нажать?»), значит, этот момент плохо описан в инструкции.

7. Порядок внесения изменений

Процесс обновления документации должен быть регламентирован:

- Выявление необходимости изменения: Инициатором может выступать разработчик (при выпуске обновления) или администратор ИС (на основе частых вопросов библиотекарей). Поступивший запрос фиксируется в журнале регистрации изменений.

- Подготовка новой версии: Ответственный за документацию (обычно системный аналитик) вносит правки, делает новые скриншоты, корректирует пошаговые инструкции. Изменённому документу присваивается новая версия (например, v. 2.1).

- Согласование изменений: Новая версия документа направляется на проверку ключевому пользователю (директору библиотеки), чтобы убедиться, что инструкция понятна.

- Утверждение и распространение: после утверждения старая версия архивируется. Новая версия размещается в общедоступном месте (общая папка на сервере библиотеки) и рассылается ответственным лицам.

8. Регистрация изменений

Таблица 3 – Журнал регистрации изменений

| № | Дата | Раздел документации | Суть изменения | Новая версия документа | Ответственный за внесение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Пример внесения изменений

Исходная ситуация: в ходе эксплуатации выяснилось, что библиотекари часто путаются при вводе номера читательского билета, добавляя лишние пробелы или буквы. Выявление изменения: Системный аналитик заметил повторяющиеся вопросы о том, почему система не находит читателя.

Таблица 4 – Пример заполнения журнала изменений

| № | Дата изменения | Раздел документации | Суть изменения | Новая версия документа | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.11.2024 | Раздел 4.3 («Регистрация нового читателя») | Добавлено примечание о нечувствительности поиска к пробелам и дефисам в номере билета; добавлена маска ввода поля. | v1.1 | Системный аналитик |

10. Выводы

Ведение актуальной и точной обучающей документации является неотъемлемой частью успешного сопровождения ИС «Библиотека».

Это обеспечивает стабильность бизнес-процессов (корректное выполнение операций даже после обновлений), экономию ресурсов (снижение нагрузки на администратора) и качество обслуживания читателей (уверенная работа сотрудников без ошибок). Инвестиции в создание и поддержку документации столь же важны, как и разработка программного кода: документация — это ключ к эффективному и долгосрочному использованию системы учёта книг.

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС

Формирование репозитория проекта внедрения ИС (Библиотека)

1. Изучение понятия репозитория проекта

Репозиторий проекта внедрения ИС — это единое централизованное хранилище всех проектных артефактов (документов, кода, макетов), обеспечивающее их хранение, версионирование и управление доступом.

Роль в командной работе: в проекте автоматизации библиотеки репозиторий выполняет функции «единого источника правды». Это позволяет всем участникам (аналитику, разработчику, директору) работать с актуальными версиями документов. Прозрачность истории изменений фиксирует автора и причину правок, что исключает путаницу с «последними версиями» ТЗ или инструкций. Это критически важно для координации работы между IT-отделом и персоналом библиотеки.

2. Типы репозиториев

Для внедрения ИС «Библиотека» рассматриваются следующие типы:

- Локальный файловый репозиторий: Хранилище на компьютере одного из участников. Прост в создании, но не позволяет одновременной работы и высок риск потери данных при поломке ПК.

- Сетевой репозиторий: Общая папка на файловом сервере библиотеки. Обеспечивает быстрый доступ в офисе, но затрудняет удалённую работу и не имеет контроля версий (сложно понять, кто и когда изменил файл).

- Облачный репозиторий (Яндекс.Диск, Google Drive): Хранение на удалённых серверах. Доступ из любой точки, простая настройка совместного доступа, автоматическая синхронизация и базовое версионирование. Требует стабильного интернета.

- Системы контроля версий (Git с GitHub/GitLab): Мощные инструменты для разработки. Позволяют отслеживать историю изменений кода, ветвить разработку. Для библиотеки могут быть избыточны для хранения только документации, но идеальны для хранения исходного кода программы.

3. Определение состава репозитория

Исходя из ранее выполненных работ по проекту «Библиотека», в репозитории должны храниться следующие группы материалов:

- Техническое задание (ТЗ): Фрагмент ТЗ, включая все разделы от общих сведений до условий эксплуатации.

- Проектная документация: Материалы по обследованию предметной области (описание процессов выдачи книг), описанию ролей в проекте, эскизные решения интерфейсов.

- Обучающая документация: Руководство пользователя для библиотекаря, инструкции для администратора, памятки для сотрудников.

- Отчеты: Отчеты по анализу затрат, отчеты о ходе внедрения, протоколы совещаний.

- Вспомогательные материалы: Макеты экранных форм (окно поиска книги), шаблоны документов (договор о пользовании библиотекой), файлы с тестовыми данными, схемы бизнес-процессов.

4. Пример структуры каталогов

Рисунок 1 - Пример структуры каталогов

5. Правила наименования файлов

Для поддержания порядка каждый файл должен именоваться по единому шаблону: [ТипДокумента]_[КраткоеСодержание]_v[Версия]_[Автор]_[ГГГГ-ММ-ДД]. расширение

- Тип документа: Сокращение (ТЗ, РП — руководство пользователя, ОР — отчет).

- Краткое содержание: 2–4 слова по существу.

- Версия: v1.0 (мажорная), v1.1 (минорная).

- Автор: Инициалы или никнейм.

- Дата: ГГГГ-ММ-ДД.

Примеры:

- ТЗ_Библиотека_v1.0_Иванов_2024-11-20.docx

- РП_Создание_записи_о_выдаче_v1.1_Петрова_2024-11-22.docx

6. Создание репозитория проекта

В рамках выполнения задания репозиторий был создан логически на локальном компьютере в папке D:\Проекты\ИС_Библиотека. Также было произведено физическое размещение материалов в облачном хранилище (например, Яндекс. Диск) для обеспечения доступа удаленных участников проекта (например, разработчика).

7. Размещение материалов в репозитории

В созданные папки были распределены ранее разработанные материалы:

- В папку 01_Техническое_задание помещен фрагмент ТЗ из файла з1нов.docx, сохраненный как ТЗ_Библиотека_v1.0.docx.

- В папку 02_Проектная_документация помещен файл Задание 4.docx (описание ролей), переименованный в Описание_ролей_vнедрения_v1.0.docx.

- В папку 03_Обучающая_документация помещен файл Задание 5.docx, переименованный в Руководство_пользователя_v1.0.docx. Создана подпапка Памятки.

- В папку 04_Отчеты_по_этапам помещены отчеты: Задание 2.docx как 02_Анализ_документации_v1.0.docx и т.д.

8. Ведение версий документов

Версионность поддерживается двумя способами:

- Ручное версионирование: при внесении изменений создается копия файла с новой версией (например, v1.1), а старая перемещается в папку 05_Архив_версий.

- Использование облака: Встроенные функции облака позволяют загружать новую версию файла поверх старой, сохраняя историю изменений.

Пример: Исходный файл: Руководство_пользователя_v1.0.docx.После добавления раздела по новому отчету создается файл Руководство_пользователя_v1.1.docx. Старая версия v1.0 перемещается в архив.

9. Разграничение доступа (теоретически)

Права доступа к репозиторию должны быть разграничены следующим образом:

Таблица 5 – Права доступа к репозиторию

| Пользователь / Роль | Уровень доступа | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Администрирование / Редактирование | Полный доступ: создание структуры, редактирование всех документов |
| Системный аналитик | Редактирование | Может создавать и изменять все документы в папках ТЗ. |

Продолжение Таблица 5

| Разработчик | Редактирование (тех. часть) / Чтение | Полный доступ к технической документации и коду, чтение ТЗ и обучающих материалов. |
| --- | --- | --- |
| Ключевой пользователь | Редактирование (согласование) / Чтение | Права на редактирование комментариев и утверждение версий, просмотр всех документов. |
| Администратор ИС | Чтение (Техническая часть) | Доступ к руководству администратора и проектной документации в части архитектуры и настройки. |
| Остальные сотрудники | Чтение (Обучающая док.) | Доступ только к папке с инструкциями для пользователей на чтение или просмотр через ссылку. |

10. Анализ удобства структуры

Созданная структура оценивается как удобная и соответствующая задачам проекта автоматизации библиотеки.

Достоинства:

- Логичность: Разделение на папки полностью соответствует жизненному циклу документации библиотеки.

- Масштабируемость: внутри каждой папки можно создавать подпапки («Протоколы», «Макеты») по мере накопления материалов.

- Версионность: Наличие папки «Архив» и правил именования предотвращает путаницу с актуальными инструкциями для библиотекарей.

Возможные улучшения:

- Добавить папку 06_Шаблоны_документов для хранения чистых бланков договоров о пользовании библиотекой.

- Для технических специалистов можно добавить папку 07_Технические_материалы, отделив её от пользовательской документации.

7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС

Применение технологии RUP для проекта ИС «Библиотека»

1. Изучение понятия RUP

Rational Unified Process (RUP) — это итеративная методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational (подразделение IBM).

Назначение в жизненном цикле ИС: основная цель RUP — организовать процесс разработки так, чтобы каждое требование проходило через несколько этапов уточнения, прежде чем превратиться в готовый продукт. В отличие от «водопадной» модели (где всё делается последовательно), RUP позволяет получать обратную связь от заказчика (директора библиотеки) на ранних стадиях, своевременно корректировать требования и снижать риски провала проекта.

2. Фазы RUP

Методология RUP делит жизненный цикл проекта на четыре последовательные фазы:

- Инициация (Inception): Определение области проекта и его границ, формулирование бизнес-обоснования.

- Проработка (Elaboration): Уточнение требований, проектирование архитектуры системы, планирование работ.

- Конструирование (Construction): Непосредственная разработка и тестирование функционала, создание работоспособной версии продукта.

- Внедрение (Transition): Передача готовой системы заказчику, опытная эксплуатация, обучение пользователей.

- Цели и результаты фаз RUP

Таблица 6 - Цели и результаты фаз RUP

| Фаза | Цель | Основные работы | Основные результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициация | Определить необходимость автоматизации и достичь понимания целей проекта. | Анкетирование сотрудников, изучение бумажного документооборота, описание проблем. | Отчет об обследовании. Глоссарий терминов. Краткое ТЭО. |
| Проработка | Спроектировать систему так, чтобы она точно соответствовала нуждам отделов библиотеки. | Детальное интервью с библиотекарями, проектирование схемы БД, создание макетов экранных форм. | Детализированное ТЗ. Макеты интерфейсов. Прототип базы данных. |
| Конструирование | Разработать работоспособный и оттестированный программный продукт. | Написание кода модулей учета книг и читателей, реализация функций поиска и выдачи. | Рабочая версия ПО. Руководство пользователя. Протоколы тестирования. |
| Внедрение | Запустить систему в эксплуатацию и обучить сотрудников библиотеки. | Установка ПО на сервер и рабочие станции, загрузка справочников (книги, читатели), обучение персонала. | Акт внедрения. Заполненная база данных. Опытная эксплуатация. Журнал замечаний пользователей. |

4. Соотнесение RUP с проектом ИС «Библиотека»

Проект внедрения информационной системы для автоматизации библиотеки идеально декомпозируется по фазам RUP. Это позволяет избежать ситуации, когда директор библиотеки видит результат только в самом конце и понимает, что система работает не так, как ожидалось.

5. Таблица фаз RUP

(Таблица заполнена выше в пункте 3)

6. Выбор проекта для анализа

Для анализа используется проект по созданию и внедрению информационной системы «Библиотека». Объектом автоматизации является деятельность МБУК «Городская библиотека», осуществляющей комплектование фондов, обслуживание читателей и учет движения литературы.

7. Декомпозиция проекта по фазам RUP

Фаза Инициации:

- Проведение встречи с директором библиотеки для определения границ проекта (что автоматизируем: только абонемент или читальный зал тоже).

- Визуальное наблюдение за работой библиотекаря для понимания текущих проблем (долгое оформление выдачи).

- Детальное интервью с методистом: выяснение нюансов каталогизации новых поступлений.

- Проектирование структуры базы данных: таблицы «Книги», «Читатели», «Выдачи».

- Создание макета формы «Договор о пользовании библиотекой» и согласование его с юристом.

- Уточнение требований к отчетности: директор утверждает макет отчета по обращаемости фонда.

Фаза Конструирования:

- Реализация программного кода модуля учета читателей (приход/расход).

- Проведение тестирования: проверка, корректно ли считается срок возврата книги.

- Написание черновика «Руководства пользователя» для библиотекаря.

| Роль / Участник | Инициация | Проработка | Конструирование | Внедрение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | + | + | + | + |
| Системный аналитик | + | + | - | + |
| Разработчик | - | + | + | + |
| Администратор ИС (заказчик) | - | - | - | + |
| Ключевой пользователь (директор) | + | + | - | + |
| Менеджер/Библиотекарь | + (опрос) | + (опрос) | - | + (обучение) |

Таблица 7 – Плюсы и минусы

8. Определение ролей на фазах RUP

9. Определение артефактов

- Инициация: Отчет о предпроектном обследовании, Глоссарий терминов библиотеки, согласованный бюджет.

- Проработка: Уточненное ТЗ, ER-диаграмма (схема данных), макеты интерфейсов, План управления конфигурацией.

- Конструирование: Исполняемый код программы, руководство пользователя, руководство администратора, отчеты о тестировании.

- Внедрение: Акт приемки-сдачи работ, протокол обучения сотрудников, заполненные справочники системы, журнал инцидентов.

10. Схема применения RUP

Схема применения RUP представляет собой последовательное прохождение четырех фаз:

- Начало: Идея автоматизации -> Обследование -> Бизнес-обоснование -> Инициация.

- Проектирование: Анализ -> Архитектура -> Планирование -> Проработка.

- Разработка: Кодирование -> Тестирование -> Сборка продукта -> Конструирование.

- Финал: Установка -> Обучение -> Опытная эксплуатация -> Сдача проекта -> Внедрение.

11. Выводы

Применение методологии RUP при внедрении ИС «Библиотека» является необходимым условием успеха проекта благодаря следующим факторам:

- Снижение рисков: Проблемы выявляются на ранних стадиях (в фазе Проработки), а не в конце разработки.

- Вовлечение заказчика: Директор библиотеки видит промежуточные результаты (макеты) и может влиять на процесс.

- Четкая структура: Проект имеет ясные цели и результаты на каждом этапе.

- Фокус на архитектуре: Фаза Проработки гарантирует создание стабильной основы системы учета книг, что важно для долгосрочной эксплуатации.

8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

Интерфейсы и разграничение доступа в ИС «Библиотека»

1. Изучение понятий пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс (ПИ) — это совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие между пользователем (библиотекарем, читателем) и информационной системой.

Роль в удобстве и эффективности: Для ИС «Библиотека», где пользователи работают в условиях высокой нагрузки (особенно в период выдачи/возврата книг), качественный интерфейс является критически важным. Он обеспечивает:

- Сокращение времени оформления документов: Библиотекарь должен оформить выдачу книги за 1-2 минуты. Сложный интерфейс замедляет очередь.

- Снижение ошибок при вводе данных: Защита от опечаток в ISBN или номере читательского билета предотвращает путаницу в базе данных.

- Снижение утомляемости персонала: Понятные элементы управления и логичная навигация позволяют работать с системой целый день без лишнего стресса.

2. Типы интерфейсов ИС

Основные типы интерфейсов, применяемые в информационных системах:

- Графический пользовательский интерфейс (GUI): Основной тип для рабочих мест библиотекарей. Обеспечивает взаимодействие через окна, иконки, меню и указательные устройства (мышь). Обеспечивает высокую скорость работы и доступ к расширенным функциям.

- Веб-интерфейс: Доступ к системе через браузер. Идеально подходит для удалённого доступа руководителя библиотеки (просмотр отчётов из дома) или для интеграции с сайтом библиотеки (онлайн-каталог).

- Командный интерфейс: Взаимодействие через ввод текстовых команд. Для конечных пользователей (библиотекарей) не применяется. Используется только администратором для выполнения операций на сервере или в базе данных.

3. Определение категорий пользователей

Для информационной системы «Библиотека» определены следующие категории пользователей:

- Администратор: Сотрудник IT-отдела или системный администратор библиотеки. Имеет полный доступ к управлению системой, пользователями и настройками сервера.

- Оператор (Библиотекарь): Самая многочисленная категория. Работают в системе постоянно, выполняя типовые операции: регистрация читателей, поиск книг, оформление выдачи/возврата. Интерфейс должен быть максимально функциональным и быстрым.

- Пользователь (Читатель): Сотрудники или посетители, использующие систему эпизодически (например, через терминал самообслуживания или веб-каталог на сайте) только для поиска информации о наличии книг.

- Руководитель (Директор): использует систему для анализа. Интерфейс представляет собой «панель управления» с дашбордами и конструктором отчётов для анализа обращаемости фонда и загруженности читального зала.

4. Требования к интерфейсу

Интерфейс ИС «Библиотека» должен соответствовать следующим требованиям:

- Понятность: Названия кнопок и пунктов меню должны соответствовать профессиональной терминологии библиотекаря («Выдать книгу», а не «Создать транзакцию»).

- Минимальное количество действий: Частые операции (например, оформление возврата) должны выполняться за минимальное количество кликов мыши.

- Логичная навигация: Меню должно быть сгруппировано по функциональным блокам: «Читатели», «Фонд», «Выдачи», «Отчёты».

- Защита от ошибок пользователя:

- Система должна запрашивать подтверждение на критически важные действия (например, «Вы уверены, что хотите удалить читателя?»).

- Поля ввода должны контролироваться (маска ввода для телефона, проверка уникальности ISBN).

- Сообщения об ошибках должны быть понятными («Книга уже выдана другому читателю») и подсказывать, как их исправить.

5. Эскиз интерфейса

(Текстовое описание макета)

Эскиз: Экран «Оформление выдачи книги»

- Заголовок окна: Оформление выдачи литературы

- Верхняя панель:

- Поле «Читатель»: выпадающий список с поиском по ФИО или номеру билета.

- Кнопка «Новый читатель» (для регистрации).

- Поле «Книга»: выпадающий список с поиском по названию или автору.

- Центральная область:

- Таблица «Список выбранных книг»: отображает книги, которые выдаются сейчас. Колонки: Название, Автор, Дата возврата.

- Кнопка «Удалить из списка».

Рисунок 2 --Эскиз интерфейса

6. Изучение понятий разграничения доступа

- Аутентификация: Процесс проверки подлинности пользователя. В ИС «Библиотека» это ввод логина и пароля при входе в систему.

- Авторизация: Процесс предоставления аутентифицированному пользователю прав на выполнение определённых действий (например, право на удаление книги из каталога).

- Разграничение прав доступа: это политика и механизмы, реализующие авторизацию. Определяет, что каждый пользователь может делать в системе.

7. Модели доступа

Основные модели управления доступом:

- Дискреционная (DAC): Доступ к объекту устанавливает его владелец. Слишком гибкая и сложная для управления в библиотеке, повышает риск утечки данных о читателях.

- Ролевая (RBAC): Права группируются в роли, пользователю назначается роль. Идеальна для библиотеки, так как соответствует организационной структуре (библиотекарь, директор). Легко добавлять сотрудников и менять права при переводе.

- Мандатная (MAC): Доступ основан на метках конфиденциальности. Для коммерческой или муниципальной библиотеки избыточна и слишком жесткая.

8. Матрица прав доступа

Для ИС «Библиотека» составлена матрица прав доступа на основе ролевой модели (RBAC). В ячейках указаны возможные действия: П — просмотр, Д — добавление (создание), Р — редактирование, У — удаление.

Таблица 8 - Матрица прав доступа ИС «Библиотека»

| Объект / Функция | Администратор системы | Библиотекарь | Каталогизатор | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление пользователями и ролями | П, Д, Р, У | - | - | П |
| Клиентская база (Читатели) | П, Д, Р, У | П, Д, Р | - | П |
| Справочник книг (Каталог) | П, Д, Р, У | П | П, Д, Р | П |
| Договоры / Правила пользования | - | - | - | П |
| Приход книг на склад | - | - | П, Д | П |
| Расход/Списание книг | - | - | П | П |
| Записи о выдаче книг | П | П, Д, Р, У | - | П |
| Расписание работы | - | - | - | П |
| Отчеты (все виды) | П | - | - | П |

9. Настройка доступа к сетевым устройствам (теоретически)

Порядок настройки доступа к серверу базы данных библиотеки:

- Создание учетных записей: На сервере создаются учётные записи для каждого сотрудника библиотеки. Имя пользователя обычно формируется по стандарту (например, bibl_ivanov).

- Настройка парольной политики:

- Устанавливаются требования к сложности пароля (минимум 8 символов).

- Задаётся периодичность смены пароля (раз в 90 дней).

- Ограничивается количество неудачных попыток входа (блокировка после 5 попыток).

- Назначение уровней доступа: Через ролевую модель администратор привязывает учётную запись сотрудника к роли («Библиотекарь», «Каталогизатор»), которая уже имеет предустановленные права в матрице доступа.

- Физическая изоляция: Сервер с базой данных помещается в запираемую серверную комнату библиотеки.

10. Выводы

Правильное разграничение доступа в ИС «Библиотека» имеет критическое значение для информационной безопасности и эффективного функционирования учреждения. Грамотно спроектированная система аутентификации, авторизации и разграничения доступа является фундаментом прозрачного, управляемого и защищенного бизнеса библиотеки. Она гарантирует сохранность персональных данных читателей и целостность книжного фонда от случайных или умышленных действий персонала.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ

ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

Тестирование информационной системы «Библиотека»

1. Изучение понятия тестирования ИС

Тестирование информационной системы — это процесс проверки соответствия программного продукта заявленным требованиям, выявления ошибок и дефектов в его работе.

Роль в жизненном цикле ИС: В проекте автоматизации библиотеки тестирование играет ключевую роль как инструмент управления качеством и рисками. Оно обеспечивает успешное и долгосрочное функционирование системы в реальных бизнес-процессах. Без тестирования велик риск того, что система будет выдавать неверные данные о количестве книг на руках или неправильно рассчитывать штрафы, что приведёт к хаосу в учёте.

2. Виды тестирования

Основные виды тестирования, применяемые при разработке ИС:

- Модульное тестирование: Проверка каждого отдельного компонента (модуля) системы изолированно от остальных. Например, проверка функции, которая рассчитывает дату возврата книги.

- Интеграционное тестирование: Проверка взаимодействия между несколькими модулями системы. Например, проверка того, как модуль «Выдача книг» взаимодействует с модулем «Учет фонда» (при выдаче статус книги должен измениться).

- Системное тестирование: Проверка работы всей системы в целом, как единого комплекса. Проверяется соответствие системы техническому заданию и бизнес-требованиям библиотеки.

- Приемочное тестирование: Финальная стадия, на которой заказчик (директор библиотеки или старший библиотекарь) проверяет систему на соответствие своим ожиданиям и реальным бизнес-процессам (например, может ли система сформировать отчёт по задолжникам за 5 минут).

3. Разработка тестовых сценариев

Ниже представлены 5 тестовых сценариев для ИС «Библиотека».

Сценарий 1: Регистрация нового читателя

- Цель теста: проверить корректность создания новой записи о читателе в базе данных.

- Входные данные:

- ФИО: Иванов Иван Иванович

- Адрес: г. Череповец, ул. Ленина, д. 5, кв. 10

- Телефон: +7-921-111-22-33

- Ожидаемый результат: В базе данных создана новая карточка читателя с уникальным номером читательского билета. Система выводит сообщение: «Читатель успешно зарегистрирован».

- Фактический результат: соответствует ожидаемому.

Сценарий 2: Поиск книги по автору

- Цель теста: проверить работу функции поиска в электронном каталоге.

- Входные данные:

  - Поисковый запрос: Пушкин А.С.

- Ожидаемый результат: В результатах поиска отображаются все книги автора «Пушкин А.С.», имеющиеся в фонде, с указанием их статуса («В наличии» или «На руках»).

- Фактический результат: соответствует ожидаемому.

Сценарий 3: Оформление выдачи книги

- Цель теста: проверить полный цикл операции выдачи книги читателю.

- Входные данные:

- Читатель: Петров П.П. (уже зарегистрирован в базе).

- Книга: «Война и мир», Л.Н. Толстой (статус «В наличии»).

- Дата возврата: автоматически +14 дней.

- Ожидаемый результат:

- Создана запись о выдаче в таблице «Выдачи».

- Статус книги «Война и мир» в каталоге изменился на «На руках».

- Система выводит сообщение: «Книга выдана».

- Фактический результат: соответствует ожидаемому.

Сценарий 4: Проверка уникальности ISBN

- Цель теста: проверить, что система не позволяет добавить в каталог две разные книги с одинаковым ISBN.

- Входные данные:

- В базе уже есть книга с ISBN 978-5-17-123456-7.

- Каталогизатор пытается добавить новую книгу и вводит тот же ISBN 978-5-17-123456-7.

- Ожидаемый результат: Система выдает предупреждение: «Книга с таким ISBN уже существует в каталоге». Запись не сохраняется.

- Фактический результат: соответствует ожидаемому.

Сценарий 5: Формирование отчета по задолжникам

- Цель теста: Проверить корректность формирования отчета о читателях, у которых просрочен срок возврата книг.

- Входные данные:

- Текущая дата: 2026-04-07.

- В базе есть читатель Сидоров С.С., который должен был вернуть книгу до 2026-04-05.

- Ожидаемый результат: В сформированном отчете присутствует читатель Сидоров С.С. с указанием названия просроченной книги и количества дней просрочки (2 дня).

- Фактический результат: соответствует ожидаемому.

4. Выявление замечаний

В ходе тестирования ИС «Библиотека» могут быть выявлены следующие ошибки:

- Ошибка целостности данных: при удалении читателя, у которого есть активные записи о выдаче книг, эти записи не помечаются должным образом, а просто исчезают, нарушая историю учета (финансовый и статистический учет).

- Несоответствие расчетов: В отчете по задолжникам итоговая сумма штрафов считается неверно из-за ошибки округления или пропуска позиции при расчете пени за день просрочки.

- Ошибка интерфейса: Кнопка «Печать квитанции» неактивна, если в поле «Читатель» не выбран конкретный человек, но система не выводит подсказку о причине.

5. Устранение замечаний (теоретически)

Порядок устранения выявленных ошибок:

- Регистрация ошибки: Тестировщик или библиотекарь находит ошибку. Он создает запись в Журнале регистрации ошибок (баг-трекере), подробно описав шаги для воспроизведения сбоя.

- Анализ причины: Зарегистрированная ошибка передается Разработчику. Разработчик анализирует код и логику работы модуля базы данных, чтобы понять, почему возникло несоответствие (например, почему не пере считался статус книги).

- Исправление: Разработчик исправляет программный код (багфикс).

- Повторное тестирование:

- Исправленная версия модуля передается Тестировщику.

- Тестировщик заново выполняет тот тест-кейс, который привел к ошибке, используя те же самые входные данные.

- Если ошибка больше не воспроизводится, тестировщик закрывает задачу в журнале с пометкой «Исправлено».

- Если ошибка осталась или появилась новая, задача отправляется разработчику на доработку с новыми комментариями.

6. Выводы

Тестирование — это не просто технический этап, а ключевой инструмент управления качеством и рисками при внедрении ИС «Библиотека». Оно обеспечивает успешное и долгосрочное функционирование системы в реальных условиях работы учреждения культуры.

10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ

Мониторинг процесса внедрения ИС «Библиотека»

1. Изучение понятия мониторинга внедрения

Мониторинг процесса внедрения информационной системы — это непрерывный процесс сбора, анализа и оценки информации о ходе выполнения работ, расходовании ресурсов и достижении поставленных целей.

Задачи мониторинга в процессе внедрения ИС «Библиотека»:

- Контроль соблюдения сроков: Отслеживание того, насколько фактическое выполнение этапов работ (например, установка ПО, обучение персонала) соответствует утверждённому календарному плану-графику проекта.

- Оценка качества: Проверка соответствия результатов работ (код, документация) требованиям Технического задания и ожиданиям пользователей (библиотекарей).

- Выявление проблем: Своевременное обнаружение ошибок, рисков и отклонений от плана на ранних стадиях, чтобы принять меры по их устранению.

- Обеспечение прозрачности: Предоставление объективной картины хода проекта руководителю (директору библиотеки) и заказчику для принятия управленческих решений.

2. Показатели мониторинга

Для оценки хода внедрения ИС «Библиотека» используются следующие основные показатели:

- Соблюдение сроков: Оценка того, насколько фактическое выполнение задач соответствует календарному плану. Измеряется в процентах или днях отклонения.

- Качество выполняемых работ: Оценка соответствия промежуточных результатов (например, макетов интерфейсов или отчётов о тестировании) утверждённым требованиям ТЗ.

- Количество ошибок: Фиксация количества и критичности дефектов (багов), выявленных в процессе тестирования модулей системы (например, модуль поиска книг или модуль выдачи).

- Готовность системы: Интегральный показатель, оценивающий степень готовности системы к передаче в промышленную эксплуатацию (готовность функционала, документации, обученного персонала).

3. Инструменты мониторинга

Для реализации мониторинга в проекте автоматизации библиотеки используются следующие инструменты:

- Отчёты о ходе внедрения: Регулярные документы, составляемые Руководителем проекта. В них содержится информация о выполненных задачах за неделю, планах на следующий период, возникших рисках и проблемах.

- Чек-листы: Списки контрольных вопросов или задач, которые необходимо проверить или выполнить на определённом этапе (например, чек-лист готовности сервера перед установкой ПО или чек-лист проверки функционала после обновления).

- Журналы учёта ошибок (Баг-трекеры): Специализированные инструменты (например, Jira, Redmine или даже таблица Excel) для централизованной регистрации всех найденных дефектов, их приоритета и статуса исправления.

4. План мониторинга внедрения ИС

Ниже представлена таблица плана мониторинга для проекта «Библиотека».

Таблица 9 - План мониторинга внедрения ИС «Библиотека»

| Показатель | Метод контроля | Периодичность | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение сроков | Сравнение фактических дат завершения задач с календарным. | Еженедельно | Руководитель проекта |

Продолжение Таблица 9

| Качество выполняемых работ | Экспертная оценка документации и результатов тестирования. Проверка по чек-листам. | По завершении каждого этапа / Итерации | Системный аналитик, Ключевой пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество ошибок | Анализ данных из Журнала учёта ошибок (баг-трекера). Отслеживание динамики: количество открытых, закрытых и критических ошибок. | Ежедневно (в период тестирования) / Еженедельно | Руководитель проекта, Системный аналитик |
| Готовность системы | Проверка выполнения критических функций (Test Cases) согласно сценариям приёмочного тестирования. Оценка готовности документации и обучения персонала. | На ключевых вехах (конец этапа Конструирования, перед началом Внедрения) | Системный аналитик, Ключевой пользователь |

5. Выводы

Систематический мониторинг играет ключевую роль во внедрении ИС «Библиотека». Он обеспечивает управляемость проекта: руководитель получает объективную картину для принятия взвешенных решений. Позволяет своевременно выявлять и предотвращать риски, обнаруживая проблемы до того, как они приведут к критическим последствиям (например, срыву сроков запуска читального зала). Мониторинг повышает качество конечного продукта через постоянный контроль ошибок на каждом этапе. Это не бюрократическая процедура, а важнейший механизм обратной связи и управления, напрямую влияющий на достижение целей проекта автоматизации библиотеки.

11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ

Качество, сопровождение и CALS-технологии для ИС «Библиотека»

1. Изучение понятия качества ИС

Качество информационной системы — это совокупность свойств системы, обусловливающих её способность удовлетворять установленные и предполагаемые потребности пользователей в процессе штатной эксплуатации.

Значение при эксплуатации: для библиотеки качество ИС напрямую влияет на скорость обслуживания читателей, точность учёта книжного фонда и обоснованность управленческих решений. Низкое качество системы (медленная работа, частые сбои) приводит к очередям, ошибкам в учёте и потере доверия к автоматизации.

2. Показатели качества функционирования ИС

Основные показатели качества:

- Функциональная полнота: Степень соответствия реализованных функций системы потребностям бизнеса (библиотеки). Система должна делать всё, что заявлено в ТЗ: вести каталог, регистрировать читателей, оформлять выдачу/возврат.

- Надёжность: Способность системы сохранять работоспособность и целостность данных. Для библиотеки это критично: сбой во время записи читателя не должен приводить к потере данных.

- Производительность: Скорость выполнения операций и время отклика системы. Поиск книги в каталоге или оформление возврата должны происходить мгновенно (1-2 секунды).

- Удобство использования (Эргономичность): Понятность интерфейса, лёгкость освоения системы новыми сотрудниками (стажёрами-библиотекарями).

- Безопасность: Способность системы защищать данные от несанкционированного доступа (персональные данные читателей, финансовая информация).

3. Оценка качества выбранной ИС (словесно)

Качественная оценка информационной системы «Библиотека»:

- Функциональная полнота: Высокая. Система реализует все ключевые функции, заявленные в ТЗ для автоматизации библиотечных процессов.

- Надёжность: Средняя. Система спроектирована с учётом регулярного резервного копирования, но отсутствует аппаратное резервирование сервера (единая точка отказа).

- Производительность: Высокая. В условиях локальной сети библиотеки операции выполняются быстро.

- Удобство использования: Средняя/Высокая. Интерфейс спроектирован с учётом профессиональной терминологии сотрудников, разработаны макеты форм и обучающая документация.

- Безопасность: Высокая. В системе реализована ролевая модель доступа (RBAC), которая чётко разграничивает права для администратора, библиотекаря и руководителя.

4. Изучение CALS-технологий

CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support) — это совокупность принципов и технологий информационной поддержки жизненного цикла продукта на всех его этапах. В контексте ИС это означает создание единого информационного пространства для управления всеми данными о системе.

Применение в жизненном цикле ИС «Библиотека»:

- Интегрированная логистическая поддержка: Вся информация о системе (ТЗ, код, документация) хранится в электронном виде в репозитории проекта.

- Параллельный инжиниринг: Аналитик и разработчик могут работать параллельно, используя актуальные версии документов из единого хранилища.

- Управление данными: обеспечивает преемственность информации между этапами (от проектирования до сопровождения).

5. Изучение понятия сопровождения ИС

Сопровождение информационной системы — это процесс обеспечения штатной эксплуатации ИС, включающий техническую поддержку пользователей, исправление ошибок, адаптацию системы к изменяющимся условиям и её обновление. Это завершающая и самая длительная фаза жизненного цикла ИС.

6. Задачи сопровождения ИС

Основные задачи сопровождения:

- Исправление ошибок: Устранение программных ошибок (багов), выявленных пользователями в процессе работы.

- Обновление системы: Установка новых версий ПО, добавление незначительного функционала по запросу библиотеки.

- Консультации пользователей: Помощь сотрудникам библиотеки в работе с системой, ответы на вопросы.

- Контроль работоспособности: Мониторинг производительности системы, проверка целостности баз данных.

7. Ролевые функции сопровождения

В процессе сопровождения ИС «Библиотека» участвуют следующие роли:

- Администратор ИС: Штатный сотрудник библиотеки, обеспечивающий техническую инфраструктуру.

- Инженер сопровождения: Специалист (часто от разработчика), отвечающий за исправление ошибок в коде.

- Пользователь: Библиотекарь, сообщающий о проблемах.

- Руководитель: Директор библиотеки, принимающий решения о доработках.

8. Таблица ролей и функций

Таблица 10 - Роли и функции в процессе сопровождения ИС «Библиотека»

| Роль | Функции | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Пользователь | Обнаружение и описание ошибки; направление запроса; освоение новых функций. | За своевременное информирование о проблемах; за корректность ввода данных. |
| Администратор ИС | Прием заявок; консультирование; настройка прав доступа; резервное копирование. | За бесперебойную работу оборудования и системы; за сохранность данных. |
| Инженер сопровождения | Анализ и исправление ошибок в коде; выпуск обновлений; доработка функционала. | За качество и сроки исправления ошибок; за стабильность новых версий. |
| Руководитель | Утверждение регламентов; контроль инцидентов; принятие решений о доработках. | За общую эффективность процесса сопровождения. |

9. Анализ процесса сопровождения

Общий процесс сопровождения от поступления запроса до выполнения:

- Возникновение проблемы (пользователь столкнулся с ошибкой).

- Регистрация запроса (пользователь направляет заявку администратору).

- Приемка и классификация (администратор принимает заявку и передаёт инженеру или решает сам).

- Анализ и решение (инженер исправляет код).

- Тестирование и выпуск обновления (администратор устанавливает исправление).

- Закрытие заявки (администратор уведомляет пользователя).

10. Регламент сопровождения ИС «Библиотека»

Регламент сопровождения

- Прием заявок:

- Прием заявок осуществляется Администратором ИС со стороны Заказчика.

- Каналы приема: электронная почта (it@library.ru), телефон.

- Заявка должна содержать: ФИО пользователя, описание проблемы/вопроса, дату и время, скриншот ошибки.

- Классификация заявок:

- Критический инцидент: система не работает. Время реакции — 1 час.

- Ошибка: Функция работает некорректно. Время реакции — 1 рабочий день.

- Консультация/Вопрос: пользователь нуждается в разъяснении. Время реакции — 2 рабочих дня.

- Выполнение работ:

- Администратор решает вопросы с оборудованием и правами доступа.

- При ошибках в коде Администратор передает заявку Инженеру сопровождения.

- Контроль и закрытие заявки:

- После выполнения работ Администратор связывается с пользователем для проверки.

- При положительном результате заявка закрывается.

11. Схема процесса сопровождения

(Текстовое описание схемы) Процесс представляет собой цикл: [Пользователь] --(Заявка)--> [Администратор] --(Классификация)--> [Решение (Админ/Инженер)] --(Исправление/Консультация)--> [Пользователь] --(Проверка/Закрытие)--> [Конец]

12. Оценка эффективности сопровождения

Критерии эффективности:

- Время реакции: Среднее время от получения заявки до начала работы над ней.

- Время решения: Среднее время на полное устранение проблемы.

- Количество инцидентов: Динамика количества ошибок (снижение свидетельствует о росте стабильности).

- Удовлетворенность пользователей (CSI): Оценка пользователями качества поддержки.

13. Выводы

Рассмотрены ключевые аспекты сопровождения — завершающей фазы жизненного цикла ИС «Библиотека». Формализация показателей качества позволяет объективно оценивать работу системы на всех этапах. Применение CALS-технологий обеспечивает централизованное хранение кода и документации в репозитории проекта, что критически важно для долгосрочной поддержки. Регламентированное сопровождение превращает поддержку из хаотичного «тушения пожаров» в управляемый сервис, что напрямую влияет на бесперебойность работы библиотеки и лояльность сотрудников к автоматизированной системе учёта книг.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ

Резервное копирование и восстановление данных для ИС «Библиотека»

1. Изучение понятия резервного копирования

Резервное копирование (бэкап) — это процесс создания копии данных на носителе (жёстком диске, сервере, в облаке), предназначенном для восстановления информации в случае её утраты или повреждения.

Роль в обеспечении надёжности ИС: резервное копирование является фундаментальным механизмом обеспечения непрерывности и безопасности бизнеса библиотеки. Оно минимизирует потери при возникновении нештатных ситуаций: аппаратных сбоев (поломка сервера), ошибок программного обеспечения или ошибочных действий пользователей (случайное удаление базы данных читателей). Без бэкапа любая критическая ошибка может привести к полной остановке работы библиотеки и потере всей истории учёта фонда.

2. Цели резервного копирования

Основные цели резервного копирования для ИС «Библиотека»:

- Защита от потери данных: Обеспечение сохранности всей критически важной информации (данные о книгах, читателях, истории выдач) при любых обстоятельствах, включая аппаратные сбои или случайное удаление.

- Восстановление после сбоев: Обеспечение возможности быстрого возврата системы в работоспособное состояние после возникновения критических ошибок, что минимизирует время простоя библиотеки.

- Сохранение целостности данных: Гарантия того, что восстановленная информация будет непротиворечивой и пригодной для дальнейшего использования (например, чтобы количество книг на руках совпадало с количеством записей о выдаче).

3. Виды резервного копирования

Основные виды резервного копирования:

- Полное копирование: Создание точной копии всех выбранных данных. Это самый надёжный, но и самый долгий по времени и ресурсоёмкий вид бэкапа.

- Инкрементное копирование: Создание копии только тех данных, которые изменились с момента выполнения последнего резервного копирования (любого вида — полного или инкрементного). Занимает мало места, но для восстановления требует наличия полной копии и всей цепочки последующих инкрементных копий.

- Дифференциальное копирование: Создание копии данных, изменившихся с момента последнего полного копирования. Занимает больше места, чем инкрементное, но для восстановления требует только полной копии и последней дифференциальной.

4. Объекты резервного копирования

Для информационной системы «Библиотека» подлежат резервному копированию следующие объекты:

- Базы данных: Основной и самый важный объект. В базе данных хранится вся информация: каталог книг, данные о читателях, история операций выдачи/возврата, данные о пользователях и их правах доступа.

- Конфигурационные файлы: Файлы настроек самой информационной системы, определяющие её поведение и подключение к серверу БД.

- Пользовательские данные: Дополнительные файлы, которые могут создаваться или использоваться в процессе работы системы (например, шаблоны отчётов или выгруженные списки задолжников).

5. Разработка регламента резервного копирования

Регламент резервного копирования ИС «Библиотека»

- Периодичность копирования:

- Полное резервное копирование: выполняется еженедельно, в ночь с воскресенья на понедельник (03:00), в период наименьшей загрузки системы.

- Инкрементное резервное копирование: выполняется ежедневно, с понедельника по субботу (03:00), чтобы минимизировать потери данных за прошедший рабочий день.

- Тип резервного копирования: используется комбинированная схема: еженедельное полное копирование в сочетании с ежедневным инкрементным.

- Место хранения копий:

- Локальное хранилище: Резервные копии сохраняются на выделенном сетевом хранилище (NAS) в локальной сети библиотеки для обеспечения быстрого доступа при восстановлении.

- Внешнее хранилище: критически важные копии дублируются на внешний жёсткий диск или в облачное хранилище, физически отделённое от основного офиса (для защиты от пожара или кражи).

- Ответственные лица: ответственным за выполнение регламента является Администратор ИС со стороны заказчика (библиотеки).

6. Процедура восстановления данных

Пошаговая процедура восстановления базы данных библиотеки из резервной копии:

- Остановка работы системы: Уведомление пользователей о проведении восстановительных работ и временная остановка доступа к ИС «Библиотека».

- Оценка ситуации: Определение момента времени, на который необходимо восстановить данные (например, на состояние до сбоя).

- Остановка сервера БД: Для обеспечения целостности восстанавливаемых данных необходимо остановить службы сервера баз данных.

- Восстановление базы данных: Запуск процесса восстановления из последней полной копии и всех последующих инкрементных копий за нужный период.

- Восстановление конфигурационных файлов: Копирование файлов настроек из резервной копии в рабочую директорию системы.

- Запуск сервера БД: Запуск служб сервера баз данных и проверка доступности восстановленной базы.

- Проверка работоспособности: Запуск ИС «Библиотека», выполнение контрольных операций (поиск книги, просмотр карточки читателя) и проверка целостности данных.

- Возобновление работы: Уведомление пользователей о завершении восстановления и возобновлении штатной работы системы.

7. Откат рабочей версии системы

Порядок отката системы к предыдущей рабочей версии (например, после неудачного обновления):

- Фиксация проблемы: Сбор информации об ошибках, формирование запроса на откат с описанием причин.

- Подготовка дистрибутива: Обращение к архиву версий в репозитории проекта для получения файлов предыдущей стабильной версии.

- Остановка системы: Уведомление пользователей о временной остановке работы.

- Резервное копирование текущего состояния: Создание бэкапа текущей (проблемной) версии базы данных на случай анализа причин сбоя.

- Восстановление базы данных: Восстановление базы данных из резервной копии, созданной непосредственно перед установкой проблемного обновления.

- Замена программных модулей: Удаление файлов новой версии и копирование файлов предыдущей рабочей версии из архива.

- Настройка и проверка: Проверка настроек, запуск системы и тестирование основных функций для подтверждения работоспособности.

- Возобновление работы. Проведение анализа причин сбоя обновленной версии.

8. Анализ рисков

Возможные риски при отсутствии резервного копирования в библиотеке:

- Полная потеря данных о читателях: Утрата контактной информации и истории обращений приведёт к невозможности качественного обслуживания и потере лояльности посетителей.

- Финансовые потери: Исчезновение данных об остатках фонда сделает невозможным ведение учёта, приведёт к необходимости полной инвентаризации и прямым убыткам из-за неучтённых книг.

- Правовые последствия: Утрата первичных документов (договоров о пользовании библиотекой) может привести к проблемам при проверках контролирующих органов.

- Длительный простой бизнеса: Восстановление утраченных данных вручную потребует огромных временных затрат и парализует работу библиотеки на недели.

- Утрата доверия: Невозможность восстановить данные подорвёт доверие руководства к IT-инфраструктуре учреждения.

9. Выводы

Резервное копирование — это не просто техническая процедура, а фундаментальный механизм обеспечения непрерывности деятельности библиотеки. Актуальные копии данных гарантируют восстановление работы учреждения с минимальными потерями при любом сбое. Наличие чёткого регламента превращает процесс из случайного действия в системную и контролируемую процедуру: определены периодичность, тип копирования, места хранения и ответственные лица. Это исключает риск использования устаревшей или повреждённой копии и обеспечивает надёжную защиту самого ценного актива библиотеки — её информационного фонда.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС

Информационная безопасность ИС «Библиотека»

1. Изучение понятия информационной безопасности

Информационная безопасность (ИБ) — это состояние защищённости информации и поддерживающей её инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться нанесение ущерба самой информации, её владельцам или организации.

Значение для функционирования ИС: для информационной системы «Библиотека» ИБ имеет критическое значение. Система обрабатывает персональные данные читателей (ФИО, адрес, телефон), а также данные о книжном фонде, которые являются ценным активом. Нарушение безопасности может привести к утечке данных, их искажению (например, изменение статуса книги на «списана») или полной потере доступа к каталогу, что парализует работу учреждения.

2. Основные угрозы безопасности ИС

Основные угрозы для информационной системы библиотеки:

- Несанкционированный доступ (НСД): Попытка сотрудника или постороннего лица получить доступ к данным или функциям, на которые у него нет прав (например, библиотекарь пытается просмотреть финансовый отчёт директора).

- Вредоносное ПО: Проникновение вирусов, программ-шифровальщиков или шпионского ПО через электронную почту или съёмные носители (флешки), что может привести к блокировке работы системы или краже данных.

- Утечка данных: Копирование или разглашение конфиденциальной информации (база данных читателей) сотрудниками, а также перехват данных при передаче по сети.

- Сбои оборудования: Выход из строя сервера, жёсткого диска или сбои электропитания, приводящие к временной недоступности системы и потере данных.

- Ошибки пользователей: Случайное удаление важных данных (например, всей таблицы «Книги»), неправильный ввод информации или нарушение инструкций по эксплуатации.

3. Классификация угроз

Угрозы можно классифицировать по двум признакам:

- По источнику возникновения:

- Внутренние: Источник угрозы находится внутри организации (ошибка библиотекаря, умышленное вредительство сотрудника).

- Внешние: Источник находится за пределами организации (хакерская атака, вирус из интернета).

- По характеру возникновения:

- Преднамеренные (умышленные): Целенаправленные действия злоумышленников с целью нанесения ущерба или получения выгоды.

- Случайные (неумышленные): Действия, совершённые без злого умысла, по неосторожности или незнанию (случайное удаление файла).

4. Меры защиты информации

Основные меры защиты делятся на три группы:

- Организационные меры: Административные и режимные меры. Это разработка инструкций, подписание соглашений о неразглашении, обучение персонала, контроль доступа в серверную.

- Программные меры: Средства защиты, встроенные в ПО или устанавливаемые дополнительно. Это антивирусы, межсетевые экраны (файерволы), системы разграничения доступа.

- Технические (аппаратные) меры: реализуются с помощью физических устройств. Это источники бесперебойного питания (ИБП), RAID-массивы для серверов, замки на дверях серверной.

- Таблица «Угроза — мера защиты»

Таблица 11 – Угроза и меры защиты для ИС «Библиотека»

| Угроза | Описание угрозы для ИС «Библиотека» | Мера защиты |
| --- | --- | --- |
| Несанкционированный доступ | Менеджер пытается просмотреть финансовый отчёт; посторонний пытается войти в систему под чужим логином. | Внедрение ролевой модели доступа (RBAC), использование сложных паролей и их регулярная смена. |
| Вредоносное ПО | Заражение компьютера библиотекаря вирусом с флешки, что приводит к шифрованию базы. | Установка и регулярное обновление антивирусного ПО на всех рабочих станциях и сервере. |
| Утечка данных | Слив базы данных читателей конкурентам через электронную почту; копирование на флешку. | Разграничение прав доступа (RBAC), запрет на подключение личных накопителей. |
| Сбои оборудования | Выход из строя жёсткого диска на сервере; отключение электроэнергии во время оформления. | Использование источников бесперебойного питания (ИБП) для серверов, организация регулярного резервного копирования. |
| Ошибки пользователей | Кладовщик (библиотекарь) случайно удалил карточку дорогостоящей книги из каталога. | Разграничение прав доступа (запрет на удаление без подтверждения), логирование действий пользователей. |

6. Анализ системы защиты ИС

Для ИС «Библиотека» необходимо применять все перечисленные группы мер защиты в комплексе.

- Организационные меры создают основу для безопасности (инструкции, ответственность).

- Программные меры являются основным инструментом защиты данных внутри самой системы (пароли, антивирус).

- Технические меры обеспечивают физическую сохранность и бесперебойность работы оборудования (ИБП, RAID).

7. Защита от несанкционированного доступа

Способы защиты от НСД в системе «Библиотека»:

- Учетные записи пользователей: Каждому сотруднику создаётся уникальная учётная запись. Общий доступ под одним логином для всех запрещён.

- Пароли: для входа в систему используется надёжная парольная политика (минимальная длина 8 символов, сложность).

- Роли и права доступа: В системе реализуется ролевая модель (RBAC). Права на выполнение операций назначаются не индивидуально, а через роли («Библиотекарь», «Каталогизатор», «Директор»).

8. Защита данных

Способы защиты данных в системе:

- Резервное копирование: настраивается автоматическое создание резервных копий базы данных каталога и конфигураций. Копии хранятся на отдельном носителе.

- Шифрование: для защиты данных от перехвата при передаче по локальной сети библиотеки необходимо использовать протоколы шифрования.

- Антивирусная защита: на всех рабочих станциях и на сервере должно быть установлено лицензионное антивирусное ПО с регулярно обновляемыми базами.

9. Организационные меры безопасности

Организационные меры для библиотеки:

- Инструкции по ИБ: Разработка и утверждение простых и понятных инструкций для всех категорий сотрудников по работе с системой.

- Ответственность пользователей: Закрепление в трудовых договорах ответственности сотрудников за нарушения правил работы с системой и разглашение конфиденциальной информации о читателях.

- Контроль соблюдения правил: Периодическая проверка администратором соблюдения сотрудниками правил безопасности (например, проверка сложности паролей).

10. Выводы

Обеспечение информационной безопасности ИС «Библиотека» — это непрерывный комплексный процесс. Комплексный подход требует сочетания организационных, программных и технических мер. Антивирус бесполезен при простых паролях, а инструкции — без технического разграничения доступа. Только сочетание обучения персонала, защиты внутри ИС и надёжной IT-инфраструктуры создаёт надёжный барьер. Это позволит библиотеке избежать финансовых и репутационных потерь и обеспечить бесперебойную работу по обслуживанию читателей.

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

Организация доступа пользователей в ИС «Библиотека»

1. Изучение основных понятий

- Идентификация пользователя — это процедура распознавания субъекта по его идентификатору (присвоение уникального имени, логина). Система определяет, кто к ней обращается. Пример: ввод логина bibl_ivanova.

- Аутентификация пользователя — это процедура проверки подлинности заявленного идентификатора. Пользователь доказывает, что он тот, за кого себя выдаёт. Чаще всего это делается с помощью пароля. Пример: ввод пароля, соответствующего логину bibl_ivanova.

- Авторизация пользователя — это процесс предоставления определённому лицу прав на выполнение некоторых действий в системе. После успешной аутентификации система проверяет, что этому пользователю разрешено делать. Пример: пользователю bibl_ivanova разрешено оформлять выдачу книг, но запрещено удалять записи из каталога.

2. Способы аутентификации

Основные способы проверки подлинности пользователя:

- По логину и паролю: наиболее распространённый способ. Прост в реализации, но надёжность зависит от сложности пароля.

- По смарт-картам или электронным ключам: Пользователь предъявляет физический носитель с сертификатом. Более надёжно, чем пароль, но требует затрат на оборудование.

- По биометрическим данным: Проверка отпечатка пальца, сетчатки глаза или распознавание лица. Удобно (не нужно ничего запоминать), но требует специальных сканеров и может давать погрешности.

- Двухфакторная аутентификация (2FA): Самый надёжный способ. Сочетает два фактора проверки, например: пароль (то, что пользователь знает) и одноразовый код из SMS или push-уведомление (то, что у пользователя есть).

3. Категории пользователей ИС и их уровень доступа

Для информационной системы «Библиотека» определены следующие категории пользователей:

- Администратор системы: Максимальный уровень доступа. Создаёт и удаляет учётные записи, назначает права, просматривает журналы событий, выполняет резервное копирование.

- Библиотекарь (Оператор): Доступ к клиентской базе, каталогу книг, оформлению выдачи и возврата литературы.

- Каталогизатор: Полный доступ к справочнику книг (добавление, редактирование карточек), но ограниченный доступ к операциям выдачи.

- Руководитель (Директор): Доступ к просмотру всех данных и сводным отчётам (статистика посещаемости, обращаемость фонда), но без права изменять данные.

4. Требования к системе доступа

Система доступа ИС «Библиотека» должна соответствовать следующим требованиям:

- Надёжность паролей: Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы.

- Периодичность смены паролей: Пароли должны меняться каждые 90 дней с заблаговременным напоминанием пользователю.

- Блокировка учётной записи: Учетная запись должна блокироваться на 15 минут после 5 неудачных попыток входа подряд для защиты от подбора пароля.

5. Учетные записи пользователей

Порядок работы с учётными записями в библиотеке:

- Создание: Администратор ИС создаёт учётную запись по заявке от руководителя или заведующего отделом. Устанавливается временный пароль, который пользователь обязан сменить при первом входе.

- Изменение: при изменении должностных обязанностей (например, библиотекарь стал заведующим) администратор корректирует роль пользователя в системе, изменяя его права доступа.

- Удаление (блокировка): при увольнении сотрудника его учётная запись немедленно блокируется для предотвращения несанкционированного доступа к данным о читателях и фонде.

6. Назначение прав доступа

Порядок назначения прав доступа:

- Определение ролей: на этапе проектирования системы выделены основные роли: «Администратор», «Библиотекарь», «Каталогизатор», «Руководитель».

- Назначение роли пользователю: при создании учётной записи администратор не назначает права по отдельности, а привязывает сотрудника к одной из предопределённых ролей.

- Принцип минимальных привилегий: Каждому пользователю предоставляется минимум прав, необходимый для выполнения его прямых обязанностей в библиотеке.

7. Матрица доступа пользователей

Таблица 12 – Матрица доступа пользователей ИС "Библиотека"

| Объект / Функция | Администратор системы | Библиотекарь | Каталогизатор | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление пользователями и ролями | П, Д, Р, У | - | - | П |
| Клиентская база (Читатели) | П, Д, Р, У | П, Д, Р | - | П |

Продолжение Таблица 12

| Справочник книг (Каталог) | П, Д, Р, У | П | П, Д, Р | П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Записи о выдаче/возврате книг | П | П, Д, Р, У | - | П |
| Отчёты (все виды) | П | - | - | П |

(П — Просмотр, Д — Добавление, Р — Редактирование, У — Удаление)

8. Контроль доступа

Способы контроля и выявления нарушений:

- Журналы входа: Система регистрирует все попытки входа (успешные и неуспешные) с фиксацией даты, времени, логина и IP-адреса компьютера. Это позволяет отслеживать попытки подбора пароля.

- Аудит действий пользователей: Система ведёт журнал критически важных операций: удаление читателя или книги из каталога, изменение цен на платные услуги, изменение прав доступа. В журнале фиксируется, какой пользователь и когда совершил действие.

9. Выводы

Разделение процессов идентификации, аутентификации и авторизации создаёт надёжную систему разграничения прав в ИС «Библиотека». Ролевая модель (RBAC) позволяет назначать права доступа в соответствии с должностными обязанностями сотрудников библиотеки, что значительно снижает риски случайных ошибок или умышленного вредительства. Применение требований к сложности паролей, регулярной их смене и блокировке учётных записей формирует эффективный барьер против несанкционированного доступа к данным о книжном фонде и читателях.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ошибки информационной системы «Библиотека»

1. Изучение понятия ошибки ИС

Ошибка информационной системы — это несоответствие фактического поведения системы ожидаемому. Проще говоря, система делает не то, что должна, или не делает того, что от неё требуется.

Влияние на работу пользователей: влияние ошибок на работу библиотеки может быть критическим:

- Незначительные: Небольшие задержки, косметические дефекты интерфейса (например, неверно выровненный текст в отчёте). Не мешают работе, но раздражают.

- Средние: Ошибки, которые препятствуют выполнению отдельных функций, но имеют обходные пути. Например, не работает кнопка «Печать квитанции», но квитанцию можно сохранить в PDF и распечатать другим способом.

- Критические: Ошибки, которые делают невозможным выполнение ключевых бизнес-процессов. Например, система не позволяет оформить выдачу книги, не сохраняет данные о новых читателях или полностью «падает». Это ведёт к прямым финансовым убыткам (простой работы) и потере репутации.

2. Виды ошибок ИС

Основные виды ошибок, возникающие в информационных системах:

- Программные ошибки: Дефекты, заложенные в коде программы или логике её работы на этапе разработки. Это самый частый вид ошибок.

- Пользовательские ошибки: Действия сотрудников (библиотекарей), приводящие к некорректной работе системы или неверным данным. Часто вызваны недостаточным обучением.

- Аппаратные ошибки: Сбои, связанные с выходом из строя физического оборудования (сервер, жёсткий диск, коммутатор).

- Сетевые ошибки: Проблемы, связанные с передачей данных по локальной сети библиотеки (например, обрыв кабеля).

3. Источники информации об ошибках

Информация об ошибках в ИС «Библиотека» может поступать из следующих источников:

- Сообщения пользователей: Библиотекари, столкнувшись с проблемой (например, не находит книгу в каталоге), сообщают об этом устно или письменно администратору ИС.

- Автоматические журналы системы (логи): Сервер базы данных и сама программа ведут специальные журналы, куда записывают все важные события и сбои.

- Отчёты администраторов: Результаты плановых проверок системы, которые проводит системный администратор.

4. Методы регистрации ошибок

Для учёта и обработки ошибок используются следующие методы:

- Журналы ошибок: Простейший метод — бумажный журнал или файл Excel, куда вручную вносятся записи об инцидентах.

- Формы заявок: Пользователь заполняет специальную форму (бумажную или электронную), где указывает все данные об ошибке.

- Системы отслеживания ошибок (Bug Tracker): Программные продукты (например, Jira, Redmine), предназначенные для централизованного управления всеми инцидентами.

5. Структура сообщения об ошибке

Сообщение об ошибке должно содержать следующие обязательные элементы:

- Дата и время: когда произошла ошибка.

- Пользователь: Кто именно столкнулся с проблемой (ФИО и должность).

- Описание ошибки: что произошло с точки зрения пользователя. Что он ожидал увидеть и что увидел на самом деле.

- Условия возникновения: что делал пользователь перед появлением ошибки (шаги для воспроизведения).

- Уровень критичности: Оценка серьёзности последствий для работы библиотеки.

6. Разработка формы отчета об ошибке

Таблица 13 – Форма отчета об ошибке для ИС «Библиотека»

| № | Дата | Пользователь | Описание ошибки | Критичность | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Классификация ошибок по критичности

Ошибки делятся на три категории:

- Критические: Система не запускается; невозможно выполнить ключевые операции (выдача/возврат книг); происходят потери данных.

- Средние: Функция работает некорректно, но есть обходной путь, позволяющий продолжать работу.

- Незначительные: Ошибки, не влияющие на функциональность, но ухудшающие пользовательский опыт (опечатки, неверное расположение элементов).

8. Пример заполнения формы

Таблица 14  – Пример заполнения формы

| № | Дата | Пользователь | Описание ошибки | Критичность | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.11.2024 | Петрова А.А., Библиотекарь | Система выдает сообщение "Ошибка записи в БД". | Критическая | Новая |

9. Анализ причин ошибок

Возможные причины возникновения ошибок:

- Ошибки проектирования: Недочёты, допущенные на этапе создания архитектуры системы. Пример: интерфейс не предупреждает о дублировании записи о читателе.

- Ошибки реализации: Дефекты, допущенные разработчиком при написании кода. Пример: в коде неверно указана процедура списания книги с баланса читателя.

- Неправильные действия пользователей: Человеческий фактор. Пример: библиотекарь случайно удалил карточку книги из каталога.

10. Приоритизация ошибок

Порядок устранения:

- Наивысший приоритет: Критические ошибки. Исправляются немедленно.

- Средний приоритет: Средние ошибки. Включаются в план ближайшего обновления.

- Низкий приоритет: Незначительные ошибки. Исправляются в фоновом режиме.

11. Меры по устранению ошибок

- Для программных ошибок: Исправление программного кода разработчиком.

- Для ошибок проектирования: Доработка интерфейса или логики работы системы.

- Для пользовательских ошибок: Обучение персонала, создание более понятных инструкций и интерфейсов.

- План устранения ошибок

Таблица 15  – План устранения ошибок (пример)

| Ошибка | Причина | Мера устранения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Не списываются книги при возврате по истечении срока. | Ошибка реализации: в коде кнопки "Вернуть" неверно указана процедура обновления статуса книги. | Исправить программный код модуля "Возврат", привязать к нему корректную процедуру списания ТМЦ. | Разработчик |
| Кладовщик дважды провёл один и тот же приход книг от поставщика. | Пользовательская ошибка: интерфейс не предупреждает о дублировании документов прихода. | Доработка интерфейса: добавить проверку на наличие документа с таким же номером и датой от того же поставщика. | Системный аналитик, Разработчик |
| В отчёте по обращаемости фонда неверно считается итог за месяц. | Ошибка проектирования: формула расчёта не учитывает списание ветхих книг. | Детализировать требование к отчёту у руководителя, изменить логику формирования отчёта. | Системный аналитик, Разработчик |

13. Выводы

Систематический сбор и анализ данных об ошибках — основа успешного сопровождения ИС «Библиотека». Регистрация ошибок создаёт прозрачный поток информации между пользователями и разработчиками. Точное описание условий возникновения сбоя позволяет быстро устранить его причину. Анализ накопленных данных выявляет системные проблемы: если повторяются однотипные ошибки пользователей — это сигнал о необходимости доработки интерфейса или проведения дополнительного обучения персонала библиотеки.

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

Техническое сопровождение ИС «Библиотека»

1. Изучение понятия технического сопровождения ИС

Техническое сопровождение информационной системы — это комплекс мероприятий по обеспечению штатной эксплуатации программно-аппаратного комплекса, поддержанию его в работоспособном состоянии и оперативному восстановлению функций при сбоях.

Отличие от функционального сопровождения:

- Техническое сопровождение отвечает на вопрос «Как работает система?». Оно обеспечивает техническую исправность серверов, сети, баз данных и программного кода. Это работа «под капотом».

- Функциональное сопровождение отвечает на вопрос «Что делает система?». Оно включает в себя консультации пользователей, исправление ошибок в бизнес-логике (например, неверный расчёт штрафа) и доработку функционала по заявкам (например, добавить новый отчёт).

2. Виды технического сопровождения

Основные виды технического сопровождения:

- Профилактическое: Регулярные плановые мероприятия, направленные на предотвращение сбоев (мониторинг состояния серверов, проверка свободного места на дисках, плановое обновление антивируса).

- Корректирующее: Устранение обнаруженных ошибок и дефектов в программном коде или конфигурации системы после их возникновения.

- Адаптационное: Внесение изменений в систему, вызванных изменениями во внешней среде (например, обновление операционной системы на серверах библиотеки или изменение законодательства о персональных данных).

- Совершенствующее: Доработка системы по инициативе заказчика для улучшения её характеристик (например, оптимизация скорости поиска в каталоге).

3. Основные работы по техническому сопровождению

Перечень работ для ИС «Библиотека»:

- Контроль работоспособности ИС: Ежедневный мониторинг доступности сервера базы данных и рабочих станций библиотекарей.

- Обновление компонентов: Установка обновлений операционной системы, антивирусного ПО и драйверов на сервере и рабочих местах.

- Устранение сбоев: Диагностика причин технических проблем (например, «не печатает квитанция») и восстановление работоспособности.

- Поддержка пользователей: Помощь пользователям в решении проблем, связанных с доступом в систему (проблемы с паролем, входом в сеть).

4. Ответственные лица

- Администратор ИС (со стороны заказчика): Штатный сотрудник библиотеки. Отвечает за локальную инфраструктуру: профилактические работы, приём заявок от пользователей, первичную диагностику.

- Инженер сопровождения (со стороны разработчика): Внешний специалист. Привлекается для решения сложных технических проблем, связанных с программным кодом ИС.

5. Анализ процесса технического сопровождения

Последовательность действий при возникновении технической проблемы:

- Обнаружение и фиксация: Пользователь (библиотекарь) обнаруживает проблему.

- Обращение: Пользователь направляет заявку администратору ИС (по телефону или email).

- Приёмка и диагностика (1-я линия): Администратор принимает заявку, регистрирует её и проводит первичную диагностику.

- Решение или эскалация: если проблема решается администратором (например, перезагрузка принтера), он её устраняет. Если проблема связана с кодом ИС, заявка передаётся Инженеру сопровождения.

- Анализ и решение (2-я линия): Инженер анализирует проблему и исправляет ошибку.

- Установка исправления и проверка: Администратор устанавливает исправление и проверяет его совместно с пользователем.

- Закрытие заявки.

6. Регламент технического сопровождения ИС «Библиотека»

Регламент технического сопровождения

- Приём обращений:

- Приём заявок осуществляется Администратором ИС.

- Каналы приёма: корпоративная электронная почта (it@library.ru), телефон.

- Заявка должна содержать: ФИО пользователя, подробное описание проблемы, дату и время возникновения, скриншот ошибки.

- Классификация проблем и сроки устранения:

- Критический инцидент: Полная неработоспособность системы для всех или большинства пользователей. Время реакции — не более 1 часа. Время устранения — не более 4 часов.

- Высокий приоритет: Система работает, но критически важная функция недоступна (например, не работает поиск книг). Время реакции — не более 2 часов. Время устранения — не более 1 дня.

- Средний приоритет: Ошибка в работе неключевой функции. Время реакции — не более 1 рабочего дня. Время устранения — до 3 рабочих дней.

- Низкий приоритет: Вопросы по работе функций или документации. Время реакции — до 3 рабочих дней.

- Контроль выполнения:

- Администратор ИС ведёт журнал учёта всех заявок.

- Руководитель проекта проводит еженедельный мониторинг открытых заявок.

7. Журнал технического сопровождения

Таблица 16 – Журнал учёта работ по сопровождению

| Дата | Проблема | Действия | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.05.2024 | У библиотекаря не запускается программа, ошибка «Не найден сервер БД». | Проверка сетевого подключения, перезапуск служб на сервере. | Иванов (Администратор) | Закрыта |
| 21.05.2024 | При сохранении записи о выдаче выходит ошибка «Нарушение уникальности ключа». | Анализ логов, обнаружение ошибки в процедуре генерации номера. Эскалация разработчику. | Иванов, Петров (Инженер) | Закрыта |
| 22.05.2024 | Кладовщик не может оприходовать товар. | Установлено отсутствие роли на добавление. Назначены права. | Иванов | Закрыта |
| 23.05.2024 | Предложение: добавить в отчёт колонку «Жанр». | Зарегистрировано как запрос на улучшение. Передано руководителю. | Иванов | В работе |

8. Показатели эффективности сопровождения

- Время реакции на инцидент: Время от момента получения заявки до начала работы над ней специалистом.

- Время устранения инцидента: Общее время, затраченное на полное решение проблемы.

- Количество повторных сбоев: Доля заявок, которые были открыты повторно в течение короткого времени после их закрытия.

9. Анализ эффективности (условный)

- Всего зарегистрировано заявок: 20.

- Среднее время реакции: 45 минут.

- Среднее время устранения: 3.5 часа.

- Количество повторных сбоев: 1 (проблема с правами доступа возникла повторно из-за неполного описания роли).

10. Меры по улучшению сопровождения

- Автоматизация учёта заявок: Внедрение простой системы HelpDesk вместо учёта в Excel.

- Обучение персонала: Проведение дополнительного инструктажа для пользователей по типовым проблемам.

- Улучшение регламентов: Актуализация инструкций пользователя на основе анализа поступивших заявок; создание базы знаний (FAQ) по частым вопросам.

11. Выводы

Техническое сопровождение — критически важная фаза жизненного цикла ИС «Библиотека», обеспечивающая бесперебойность бизнес-процессов учёта книг и обслуживания читателей. Наличие чёткого регламента превращает хаотичное решение проблем в управляемый сервис, а ведение журнала учёта позволяет анализировать эффективность работы и планировать улучшения IT-инфраструктуры библиотеки.

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС

Обновление, восстановление и настройка параметров ИС «Библиотека»

1. Изучение понятия обновления ИС

Обновление информационной системы (ИС) — это процесс целенаправленного изменения программного обеспечения, данных или конфигураций для поддержания системы в актуальном и работоспособном состоянии.

Назначение обновления:

- Исправление ошибок (баг-фиксинг): Устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации (например, ошибка в расчёте даты возврата книги).

- Добавление новых функций: Расширение функционала системы по запросу библиотеки (например, добавление модуля онлайн-каталога на сайт).

- Повышение безопасности: Закрытие уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для несанкционированного доступа к данным читателей.

2. Виды обновлений

Основные виды обновлений для ИС «Библиотека»:

- Плановые обновления: Регулярные, заранее запланированные релизы, включающие накопленные исправления ошибок и небольшие улучшения. Проводятся в периоды наименьшей загрузки (например, ночью с пятницы на субботу).

- Внеплановые (оперативные) обновления: выпускаются для срочного исправления критической ошибки, которая препятствует нормальной работе ключевых отделов (например, не работает выдача книг).

- Критические обновления безопасности: выпускаются немедленно при обнаружении уязвимости, которая может привести к утечке персональных данных читателей или компрометации системы.

3. Подготовка к обновлению

Перед выполнением любого обновления необходимо провести следующие действия:

- Резервное копирование данных: Создание полной резервной копии базы данных каталога и конфигурационных файлов. Это самый важный шаг.

- Уведомление пользователей: Администратор ИС заранее оповещает всех сотрудников библиотеки о дате и времени предстоящего обновления, а также о возможном периоде недоступности системы.

- Проверка совместимости: Проверка, не потребует ли новое обновление изменений в аппаратном обеспечении (сервере) или операционной системе рабочих станций.

4. Регламент обновления ИС «Библиотека»

Регламент обновления

- Периодичность обновлений:

- Плановые обновления (релизы) — не чаще одного раза в квартал.

- Внеплановые исправления — по мере необходимости.

- Обновления безопасности — немедленно.

- Порядок выполнения:

- Получение дистрибутива от разработчика.

- Подготовка: Администратор выполняет резервное копирование и уведомляет пользователей.

- Установка в тестовой среде (если есть) для проверки.

- Проверка работоспособности основных функций.

- Установка в рабочей среде.

- Снятие ограничений доступа и уведомление пользователей о завершении.

- Ответственные лица:

- Администратор ИС: отвечает за подготовку, установку и первичную проверку.

- Инженер сопровождения: предоставляет обновление и отвечает за его техническую корректность.

- Ключевой пользователь (Директор): согласовывает проведение плановых обновлений.

- Действия при сбоях: если обновление не устанавливается или система работает некорректно, Администратор обязан остановить процесс и выполнить откат к предыдущей версии из созданной резервной копии.

5. Причины необходимости восстановления данных

Восстановление данных из резервной копии может потребоваться в следующих случаях:

- Сбои оборудования (выход из строя жёсткого диска сервера).

- Ошибки обновления (неудачная установка привела к повреждению базы данных).

- Действия вредоносного ПО (вирус-шифровальщик заблокировал файлы БД).

- Ошибки пользователей (случайное удаление важных таблиц или записей администратором).

6. Источники восстановления данных

- Резервные копии: Основной и самый надёжный источник (полные и инкрементные копии БД).

- Архивные версии: Устаревшие версии документов или справочников для длительного хранения.

- Контрольные точки восстановления: Механизм ОС или СУБД для отката состояния системы на определённый момент времени.

7. Процедура восстановления данных

- Остановка системы и уведомление пользователей.

- Определение точки восстановления (на какой момент времени нужны данные).

- Остановка сервера баз данных.

- Восстановление базы данных из резервной копии.

- Восстановление конфигурационных файлов.

- Запуск сервера БД и проверка доступности системы.

- Возобновление работы.

8. Проверка корректности восстановления

- Визуальная проверка целостности данных (открытие нескольких карточек книг и читателей).

- Проверка количества записей в основных таблицах.

- Выполнение контрольных операций пользователем (создание тестовой записи о выдаче).

- Проверка связности данных (например, чтобы у книги на руках был указан читатель).

9. Изучение понятия параметров ИС

Параметры (настройки) ИС — это переменные величины и конфигурационные опции, которые определяют поведение, внешний вид, производительность и уровень безопасности системы.

10. Виды параметров ИС

- Системные параметры: определяют работу системы в целом (путь к базе данных, параметры подключения).

- Пользовательские параметры: Индивидуальные настройки интерфейса для каждого библиотекаря (количество записей на странице, порядок сортировки).

- Параметры безопасности: Настройки парольной политики, блокировок, прав доступа.

- Параметры производительности: Настройки кэширования, памяти, влияющие на скорость работы системы.

11. Настройка параметров ИС

- Настройка подключения к БД: Администратор указывает параметры сервера и имя базы данных каталога.

- Настройка прав доступа: Создание ролей («Библиотекарь», «Директор») и присвоение им прав согласно матрице доступа.

- Настройка парольной политики: Установка сложности пароля, срока действия и порога блокировки.

- Настройка внешнего вида: Пользователь настраивает интерфейс под себя (например, меняет порядок колонок в списке книг).

12. Документирование настроек

Таблица 17 – Фиксация параметров настройки ИС «Библиотека»

| Параметр | Значение | Назначение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Строка подключения к БД | Server=192.168.1.10;DB=LibraryDB | Определяет, где находится база данных | Администратор ИС |
| Минимальная длина пароля | 8 символов | Задает границу сложности пароля | Администратор ИС |
| Макс. кол-во неудачных попыток входа | 5 | Количество неверных вводов до блокировки | Администратор ИС |
| Период авт. резервного копирования | Ежедневно, 03:00 | Задание для планировщика задач | Администратор ИС |
| Кол-во записей на странице | 50 | Влияет на скорость загрузки списков книг | Пользователь |

13. Выводы

Регламентированное выполнение процедур обновления, восстановления и настройки параметров критически важно для бесперебойной работы ИС «Библиотека». Четкий регламент обновления с обязательным резервным копированием защищает от простоев и потери данных при сбоях. Описание процедуры восстановления превращает аварию в управляемый процесс, а надёжные бэкапы гарантируют возобновление работы библиотеки. Задокументированная настройка параметров обеспечивает безопасность (парольная политика) и позволяет администратору быстро диагностировать проблемы и восстанавливать конфигурацию системы учёта книг.

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.

Структура и виды информационных систем (ИС)

1. Изучение понятия структуры ИС

Структура информационной системы — это совокупность её составных частей (компонентов) и устойчивых связей между ними, обеспечивающих целостность системы и её функционирование как единого механизма.

Назначение структуры заключается в формализации состава системы, определении роли каждого компонента и регламентации их взаимодействия. Понимание структуры необходимо для проектирования, внедрения и сопровождения ИС, так как позволяет увидеть систему не как «чёрный ящик», а как сложный, но управляемый комплекс.

2. Основные компоненты ИС

Любая информационная система, включая систему для библиотеки, состоит из пяти взаимосвязанных компонентов:

- Информационное обеспечение (ИО): Совокупность данных, используемых в системе. Включает в себя базы данных (каталог книг, данные о читателях), системы классификации (УДК, ББК), а также правила и инструкции по работе с информацией.

- Программное обеспечение (ПО): Совокупность программ, реализующих функции системы. Делится на системное ПО (операционная система Windows Server) и прикладное ПО (сама программа «Библиотека», СУБД MS SQL или PostgreSQL).

- Техническое обеспечение (ТО): комплекс технических средств, необходимых для функционирования ИС. Включает сервер баз данных, рабочие станции библиотекарей, сетевое оборудование (коммутаторы, кабели), принтеры для печати квитанций и источники бесперебойного питания (ИБП).

- Организационное обеспечение (ОО): Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие персонала с техническими средствами. Включает штатное расписание, должностные инструкции библиотекарей, инструкции по работе в системе и правила техники безопасности.

- Методическое обеспечение (МетО): Документы, регламентирующие процессы создания и эксплуатации ИС. Включает Техническое задание (ТЗ), регламенты резервного копирования, обучающую документацию и методики оценки эффективности работы системы.

3. Взаимосвязь компонентов ИС

Взаимодействие компонентов в процессе работы системы «Библиотека» происходит следующим образом:

- Сотрудник (библиотекарь), руководствуясь организационным обеспечением (должностной инструкцией), взаимодействует с системой через техническое обеспечение (ПК, мышь).

- Программное обеспечение принимает команды пользователя, формирует запросы к базе данных.

- Информационное обеспечение (база данных) хранит и предоставляет всю необходимую информацию по запросам ПО.

- Программное обеспечение обрабатывает полученные данные, управляет их целостностью и предоставляет результат пользователю через интерфейс.

- Техническое обеспечение обеспечивает физическую среду для хранения данных на сервере и их передачи по сети на рабочее место пользователя.

4. Схема структуры ИС

(Текстовое описание схемы)Схема представляет собой цикл взаимодействия:[Пользователь] --(через [Техническое обеспечение])--> [Программное обеспечение] --(запрос к данным)--> [Информационное обеспечение] --(результат)--> [Программное обеспечение] --(через [Техническое обеспечение])--> [Пользователь].Все компоненты функционируют в рамках правил, заданных [Организационным] и [Методическим] обеспечением.

5. Виды автоматизированных информационных систем (АИС)

Основные виды АИС:

- Управленческие АИС: предназначены для автоматизации функций управленческого персонала. Обеспечивают сбор и обработку информации для принятия решений (например, ERP-системы).

- Производственные АИС: ориентированы на управление технологическими процессами и оборудованием.

- Учетные АИС: созданы для автоматизации бухгалтерского, складского и оперативного учета. Их задача — точная фиксация фактов хозяйственной деятельности.

- Обучающие АИС: используются для подготовки кадров, включают системы дистанционного обучения и тренажеры.

6. Информационное обеспечение АИС

Особенности информационного обеспечения для разных видов АИС:

- Управленческие: оперируют агрегированными данными для аналитики и отчётов.

- Производственные: работают с данными в реальном времени от датчиков и оборудования.

- Учетные (как «Библиотека»): требуют строгой структурированности и нормализаци данных для исключения дублирования. Важна связность информации (книга связана с читателем через запись о выдаче). Характерен линейный рост объема данных.

- Обучающие: содержат структурированный учебный материал и данные об успеваемости.

7. Программное обеспечение АИС

Особенности ПО:

- Тип ПО: для учетных и управленческих систем характерно наличие СУБД и прикладного ПО. Обучающие системы чаще реализуются как веб-приложения.

- Архитектура: современные АИС строятся по клиент-серверной или веб-ориентированной архитектуре.

- Технологии: для учетных систем критически важны технологии транзакций (ACID), обеспечивающие целостность данных при одновременной работе многих пользователей.

8. Техническое обеспечение АИС

Требования к ТО зависят от класса системы:

- Управленческие: требуют мощных серверов для аналитических запросов.

- Производственные: нуждаются в специализированном оборудовании (контроллеры, индустриальные ПК).

- Учетные («Библиотека»): требуют надежного сервера БД с отказоустойчивой дисковой подсистемой (RAID) и стандартных ПК для рабочих мест.

- Обучающие: требуют высокой нагрузки на веб-сервер при большом количестве одновременных подключений.

- Сравнительная таблица АИС

Таблица 18 – Сравнение видов АИС

| Вид АИС | Информационное обеспечение | Программное обеспечение | Техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| Управленческая | Агрегированные данные, витрины данных для аналитики | BI-платформы, ERP-системы | Мощные серверы БД, ПК руководителей |

Продолжение Таблица 18

| Производственная | Потоковые данные с датчиков, технологические карты | SCADA-системы, MES-системы | Промышленные контроллеры, датчики |
| --- | --- | --- | --- |
| Учетная («Библиотека») | Детальные, нормализованные данные о клиентах и операциях | Бухгалтерские программы (1С), СУБД (MS SQL) | Надежный сервер БД с RAID, рабочие станции |
| Обучающая | Учебные курсы, тесты, портфолио учащихся | LMS (Moodle), тренажеры | Веб-серверы, пользовательские ПК/планшеты |

10. Выводы

Значение комплексного подхода: Информационная система — это сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Отсутствие или некачественная проработка любого из них (например, мощное ПО на слабом сервере или отсутствие инструкций для персонала) сводит на нет все преимущества от внедрения автоматизации в библиотеке.

Различия в обеспечении: Разные виды АИС предъявляют различные требования к обеспечению. Учетные системы фокусируются на надежности хранения и точности операций; управленческие — на скорости анализа больших объемов данных; производственные — на работе в реальном времени. Понимание этих различий критически важно на этапе проектирования любой информационной системы.

19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Сопровождение специализированных информационных систем

1. Изучение ИС управления качеством (QMS)

Информационная система управления качеством (QMS) — это класс систем, предназначенных для автоматизации процессов обеспечения и контроля качества продукции или услуг.

Назначение и роль в деятельности организации: основная цель QMS — систематизировать подход к качеству, обеспечить соответствие стандартам (например, ISO 9001) и повысить прозрачность процессов для руководства и контролирующих органов. Внедрение такой системы позволяет не просто фиксировать брак, а анализировать его причины, управлять несоответствиями и постоянно улучшать процессы. Для производственной или сервисной компании это инструмент для снижения издержек и повышения лояльности клиентов.

2. Функции ИС управления качеством

Основные функции QMS:

- Учет показателей качества: Регистрация фактических значений ключевых показателей качества (КПК) на всех этапах производственного или сервисного цикла.

- Контроль соответствия стандартам: Автоматическая проверка параметров продукции или услуг по нормативам, техническим условиям (ТУ) или ГОСТам.

- Анализ несоответствий: Регистрация, классификация и отслеживание устранения выявленных дефектов и несоответствий.

- Формирование отчетности: Генерация сводных и аналитических отчётов по качеству для руководства, отчётов для сертификационных аудитов.

3. Особенности сопровождения ИС управления качеством

Сопровождение систем данного класса имеет ряд специфических особенностей:

- Строгие требования к достоверности данных: Данные о качестве служат основой для управленческих решений и могут быть предметом судебных разбирательств. Сопровождение должно гарантировать невозможность несанкционированного изменения зафиксированных показателей.

- Необходимость ведения истории изменений: Любые изменения в нормативной документации или корректировка данных должны фиксироваться. Обеспечивается полный аудит: кто, когда и почему изменил данные. Это требование прослеживаемости.

- Соответствие стандартам: Система и процессы её сопровождения должны соответствовать требованиям стандартов качества (ISO 9001 и др.). Служба сопровождения обязана поддерживать документацию в актуальном состоянии.

4. Риски при сопровождении ИС управления качеством

Ключевые риски:

- Потеря или искажение исторических данных о качестве.

- Нарушение процедур контроля изменений.

- Несанкционированный доступ к данным о несоответствиях.

- Несовместимость обновлений системы с действующей нормативной базой предприятия.

5. Изучение ИС технической и технологической подготовки производства (ИС ТПП)

Информационная система технической и технологической подготовки производства (ИС ТПП) — это комплекс программных средств для автоматизации проектирования изделий и разработки технологии их изготовления. К ним относятся CAD/CAM/CAE-системы, а также PDM-системы (Product Data Management).

Роль в производственных процессах: ИС ТПП создаёт цифровое описание продукта (конструкторская документация) и технологию его изготовления (маршрутные карты, программы для станков с ЧПУ). Это «мозг» производства, который определяет, что и как нужно сделать ещё до запуска конвейера.

6. Функции ИС ТПП

Основные функции ИС ТПП:

- Разработка технологических процессов: Создание технологических карт, маршрутов движения деталей, нормирование операций (расчёт времени).

- Управление документацией (PDM): Централизованное хранение чертежей, 3D-моделей, спецификаций. Контроль версий, разграничение доступа, поиск.

- Планирование производства (на уровне ТПП): Расчёт потребности в материалах, инструменте, оснастке. Формирование заданий для производственных участков.

- Контроль изменений: Отслеживание и согласование изменений в конструкции или технологии, оценка их влияния на смежные процессы.

7. Особенности сопровождения ИС ТПП

Сопровождение ИС ТПП имеет свою специфику:

- Высокая сложность структуры данных: Системы оперируют иерархическими структурами (состав изделия). Сопровождение требует знаний не только в IT, но и в предметной области (машиностроение, приборостроение).

- Тесная связь с оборудованием: для CAM-систем важна поддержка актуальных постпроцессоров для станков с ЧПУ. Сопровождение включает настройку этих связей.

- Необходимость синхронизации с другими ИС: ИС ТПП должна обмениваться данными с ERP-системой (планирование ресурсов) и системами управления качеством. Сопровождение требует поддержания целостности данных при этом обмене.

8. Сравнение сопровождения ИС

Таблица 19 – Сравнение сопровождения ИС управления качеством (QMS) и ИС ТПП

| Критерий | ИС управления качеством (QMS) | ИС технической подготовки производства (ТПП) |
| --- | --- | --- |
| Основная цель сопровождения | Обеспечение достоверности, целостности и прослеживаемости данных о качестве. | Обеспечение целостности сложных технических данных и их актуальности для производства. |
| Ключевая сложность | Бизнес-логика учёта несоответствий, жёсткие требования к аудиту. | Структурная сложность данных, интеграция с CAD/CAM и оборудованием с ЧПУ. |
| Требования к компетенциям | Знания в области менеджмента качества, стандартов ISO, статистических методов. | Знания технологии производства, устройства оборудования, умение работать с 3D-моделями. |
| Характер изменений | Изменения процедур контроля, нормативов, форм отчётности под требования аудита. | Изменения в конструкции изделия, технологии изготовления, обновление постпроцессоров. |
| Критичность интеграции | Интеграция с производственными системами для сбора данных о контроле. | Интеграция с ERP и MES для передачи технологических карт и норм расхода материалов. |

9. Выводы

Проведенный анализ показывает значительную специфику сопровождения информационных систем в зависимости от их класса.

Специфика QMS: Сопровождение — это поддержание доверия к данным. Главная задача — обеспечить неизменность и достоверность зафиксированных показателей качества, строгий контроль всех изменений и полную прозрачность истории для аудитов.

Специфика ТПП: Сопровождение — это обеспечение актуальности инженерных данных. В центре внимания — сложные взаимосвязи между конструкторскими и технологическими объектами, корректная передача этих данных в производственные системы и на оборудование.

Главное различие заключается в объекте защиты: в QMS это достоверность истории (что уже произошло), а в ТПП — актуальность модели будущего изделия (как его нужно произвести). Универсальным остаётся требование к наличию чётких регламентов резервного копирования и управления доступом, но реализуются они с учётом описанной специфики каждого класса систем.

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пользовательская поддержка в ИС «Библиотека»

1. Изучение понятия пользовательской поддержки

Пользовательская поддержка (техническая поддержка) — это комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи сотрудникам организации (библиотекарям) в процессе эксплуатации информационной системы.

Задачи поддержки и консультирования:

- Обеспечение бесперебойной работы: Быстрое решение вопросов и проблем пользователей для минимизации простоев в обслуживании читателей.

- Сокращение времени на адаптацию: Помощь новым сотрудникам в освоении системы, что снижает стресс и сопротивление внедрению.

- Сбор обратной связи: Выявление «узких мест» в интерфейсе или функционале системы для её дальнейшего совершенствования.

- Повышение удовлетворённости: Создание лояльного отношения персонала к автоматизированной системе.

2. Виды обращений пользователей

В процессе эксплуатации ИС «Библиотека» можно выделить четыре основных вида обращений от сотрудников:

- Вопросы по работе с интерфейсом: Самый распространённый вид, особенно на начальном этапе.

- Примеры: «Как мне найти книгу по ISBN?», «Где в меню создать запись о выдаче?», «Почему я не вижу кнопку "Печать квитанции"?».

- Ошибки при вводе данных: Ситуации, когда сотрудник совершает действие, приводящее к некорректным данным, но система работает штатно.

- Примеры: «Я случайно удалил карточку читателя», «Я ошибся в цене при оприходовании книги, как исправить?».

- Сбои в работе системы: Обращения, связанные с некорректной работой самой программы или оборудования.

- Примеры: «Программа вылетает при попытке сохранить договор», «Не запускается клиентское приложение», «Не работает принтер для печати заказ-нарядов».

- Запросы на доработку и улучшение: Предложения от пользователей по расширению функциональности.

- Примеры: «Можно ли добавить в отчёт по продажам колонку с жанром?», «Было бы удобно, если бы система автоматически напоминала о просроченных книгах».

3. Каналы поддержки пользователей

Для эффективного приёма и обработки обращений в библиотеке используются следующие каналы:

- Устные консультации: Быстрый канал для срочных вопросов (например, очередь на выдачу книг). Недостаток: отсутствие письменной фиксации инцидента.

- Электронная почта: Удобна для вопросов, не требующих мгновенного ответа, и отправки скриншотов ошибки. Фиксирует факт и время обращения.

- Система заявок (Service Desk): Специализированное ПО (например, Redmine, Jira), где пользователь создаёт заявку. Система контролирует сроки, назначает ответственного и хранит историю. Это наиболее предпочтительный способ для контроля качества поддержки.

- Инструкции и FAQ (База знаний): позволяет пользователям находить ответы самостоятельно, не отвлекая специалистов поддержки от более сложных задач.

4. Порядок консультирования пользователей

При обращении пользователя специалист сопровождения (Администратор ИС) действует по следующему алгоритму:

- Приём и регистрация обращения: независимо от канала, специалист фиксирует факт обращения (ФИО пользователя, дата, время, краткое описание проблемы).

- Уточнение и диагностика: Специалист задаёт уточняющие вопросы, чтобы точно понять суть проблемы. На этом этапе он пытается классифицировать обращение (вопрос, ошибка пользователя, сбой, запрос на улучшение).

- Поиск решения:

- Если вопрос простой — консультирует сразу.

- Если это ошибка пользователя — помогает её исправить (например, объясняет, как провести корректировочный документ).

- Если это технический сбой — проводит первичную диагностику (проверяет сеть, перезапускает службы). Если проблема не решается, эскалирует заявку инженеру сопровождения.

- Предоставление ответа и решение проблемы: Специалист сообщает пользователю найденное решение и помогает его применить.

- Проверка и закрытие обращения: после выполнения всех действий специалист связывается с пользователем, чтобы убедиться, что проблема решена. После подтверждения заявка закрывается в системе учёта.

5. Памятка пользователю

Памятка пользователю информационной системы «Библиотека»

- Не паникуйте! Большинство проблем решаемы. Прежде чем звонить в поддержку, попробуйте перечитать сообщение об ошибке — оно часто содержит подсказку.

- Зафиксируйте ошибку. Если вы столкнулись со сбоем, обязательно сделайте скриншот экрана (клавиша PrtScr). Это поможет специалисту быстрее понять причину.

- Сообщайте точно. При обращении чётко опишите, что вы делали до возникновения проблемы и что произошло в результате. Фразы «всё сломалось» замедляют помощь.

- Используйте «Помощь» и памятки. Прежде чем задать вопрос, загляните в раздел «Помощь» в самой программе или в папку с инструкциями на рабочем столе. Возможно, ответ уже есть.

- Не пытайтесь исправить проблему самостоятельно, если вы не уверены в своих действиях (например, не удаляйте файлы программы). Это может усугубить ситуацию. Доверьте это администратору.

- Будьте на связи. Если вы создали заявку по email или в системе Service Desk, указывайте актуальные контакты и отвечайте на уточняющие вопросы специалистов — это ускорит решение вашей проблемы.

6. Выводы

Качественное консультирование пользователей играет ключевую роль в успехе внедрения и эксплуатации ИС «Библиотека». Грамотная поддержка ускоряет адаптацию персонала: сотрудники быстрее осваиваются, зная, что могут получить квалифицированную помощь. Это снижает стресс и повышает лояльность к системе. Кроме того, организованная система обработки обращений превращает хаотичный поток вопросов в структурированный источник для развития системы. Анализ частых запросов позволяет выявить недостатки интерфейса и спланировать доработки под реальные потребности библиотеки. Таким образом, эффективная пользовательская поддержка — это не просто «техническая помощь», а ключевой элемент управления качеством ИС.

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

Обеспечение надёжности информационной системы «Библиотека»

1. Изучение понятия надёжности ИС

Надёжность информационной системы (ИС) — это способность системы сохранять свои параметры и выполнять заданные функции в определённых режимах и условиях эксплуатации в течение требуемого времени. Для библиотеки это означает, что система должна стабильно работать в часы пиковой нагрузки (например, утром, когда все спешат сдать книги) и не подводить в критические моменты.

Значение для эксплуатации: низкая надёжность ИС «Библиотека» может привести к простоям в работе отделов обслуживания, потере или искажению данных о читателях и книжном фонде. Это, в свою очередь, обернётся прямыми финансовыми убытками (неэффективное использование фонда, упущенная выгода) и репутационными издержками (очереди, недовольство читателей).

2. Показатели надёжности ИС

Основные показатели надёжности в соответствии со стандартами:

- Безотказность: Свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени. Для библиотеки это означает, что программа не «вылетает» во время оформления выдачи книги.

- Ремонтопригодность: Свойство системы, характеризующее её приспособленность к предупреждению отказов и их устранению путём технического обслуживания. Насколько легко администратору найти и исправить причину сбоя.

- Восстанавливаемость: Способность системы восстанавливать работоспособность после отказа, а также восстанавливать повреждённые данные (например, из резервной копии).

- Долговечность: Свойство системы сохранять работоспособность до наступления предельного состояния (морального или физического износа) с необходимыми перерывами на обслуживание.

3. Причины снижения надёжности

На основе анализа ИС «Библиотека» можно выделить следующие основные причины:

- Ошибки программного обеспечения (ПО): Дефекты, внесённые на этапах проектирования и разработки кода.

- Сбои оборудования: Отказы физических компонентов инфраструктуры (сервер, жёсткий диск, сбой электропитания).

- Ошибки пользователей: Некорректные действия сотрудников библиотеки (случайное удаление данных, ввод неверной информации), ведущие к сбоям или искажению данных.

4. Меры повышения надёжности

Для минимизации влияния перечисленных причин необходимо применять комплекс мер:

- Против ошибок ПО:

- Многоуровневое тестирование (модульное, интеграционное, системное).

- Использование итеративной разработки (например, RUP).

- Строгое документирование и контроль требований.

- Против сбоев оборудования:

- Использование источников бесперебойного питания (ИБП).

- Применение RAID-массивов на сервере для защиты от отказа диска.

- Организация регулярного резервного копирования.

- Против ошибок пользователей:

- Разработка подробных руководств пользователя.

- Проведение регулярного обучения персонала.

- Внедрение ролевой модели доступа (RBAC), чтобы библиотекарь не мог случайно удалить базу данных.

- Автоматическая проверка вводимых данных (например, маски ввода для телефона).

5. Выбор ИС для анализа

Для анализа выбрана информационная система «Библиотека». Объект автоматизации — деятельность МБУК «Городская библиотека».

6. Оценка надёжности ИС «Библиотека»

Качественная оценка надёжности системы:

- Безотказность: Средняя. Система спроектирована корректно, но имеет единую точку отказа — сервер базы данных. Отсутствует аппаратное резервирование (кластеризация).

- Восстанавливаемость: Высокая. Разработан и задокументирован регламент резервного копирования. Используется комбинация полного и инкрементного копирования. Копии хранятся на двух разных носителях (локально и внешне). Описана процедура восстановления.

- Ремонтопригодность: Средняя/Высокая. Разработаны регламенты сопровождения, определены роли и каналы коммуникации. Наличие журнала учёта ошибок упрощает диагностику. Однако для углублённой диагностики может потребоваться привлечение разработчика.

7. Таблица оценки надёжности

Таблица 20  – Оценка надёжности ИС «Библиотека»

| Показатель | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Безотказность | Средняя | Система спроектирована корректно, но имеет единую точку отказа (сервер БД). |
| Восстанавливаемость | Высокая | Разработан и задокументирован регламент резервного копирования. Копии хранятся на двух разных носителях. Описана процедура восстановления. |

Продолжение Таблица 20

| Ремонтопригодность | Средняя / Высокая | Разработаны регламенты сопровождения, определены роли и каналы коммуникации. Наличие журнала учёта ошибок упрощает диагностику. Однако для углублённой диагностики может потребоваться привлечение разработчика, так как документация на уровне кода не детализирована. |
| --- | --- | --- |

8. Предложения по повышению надёжности

На основе анализа предлагаются следующие меры:

- Повышение безотказности аппаратного обеспечения:

- Организовать кластеризацию сервера БД или репликацию «master-slave» для автоматического переключения при сбое.

- Использовать сервер с поддержкой Hot-Swap и RAID-массивом.

- Обеспечить ключевые рабочие станции ИБП с автозавершением работы.

- Повышение ремонтопригодности и восстанавливаемости:

- Расширить журналирование: добавить в лог ключевые бизнес-операции (создание договора, списание книги) с указанием пользователя и времени.

- Создать базу знаний для администратора с типовыми сценариями решения проблем.

- Внедрить систему мониторинга сервера (Zabbix) с оповещением о проблемах до отказа.

- Снижение влияния пользовательских ошибок:

- Доработать интерфейс: добавить запрос подтверждения при удалении важных данных, проверку уникальности ISBN.

- Проводить обучение пользователей раз в полгода с разбором частых ошибок.

9. Выводы

Обеспечение надёжности информационной системы является критически важным фактором для успешной и бесперебойной работы библиотеки. Низкая надёжность может привести к простоям в работе отделов обслуживания и потере данных о читателях и фонде. Текущий уровень надёжности ИС «Библиотека» оценивается как средний с тенденцией к повышению за счёт хорошо проработанных процедур восстановления данных. Реализация предложенных мер позволит перевести систему в разряд высоконадёжных и гарантировать стабильность её эксплуатации.

22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС

Качество информационной системы «Библиотека»

1. Изучение понятия качества ИС

Качество информационной системы (ИС) — это совокупность свойств системы, обусловливающих её способность удовлетворять установленные и предполагаемые потребности пользователей в процессе штатной эксплуатации.

Характеристики качества: качество системы напрямую влияет на скорость обслуживания читателей, точность учёта книжного фонда и обоснованность управленческих решений директора библиотеки. Высокое качество ИС означает, что она работает стабильно, данные в ней точны, а сотрудникам удобно с ней работать.

2. Показатели качества ИС

Основные показатели качества для ИС «Библиотека»:

- Функциональность: Степень соответствия реализованных функций потребностям бизнеса. Система должна выполнять всё, что заявлено в ТЗ: вести каталог, регистрировать читателей, оформлять выдачу/возврат.

- Достоверность данных: Свойство данных быть точными, непротиворечивыми и адекватно отражать реальное состояние объектов учёта (например, количество книг на полке совпадает с данными в системе).

- Эффективность: Способность системы обеспечивать достижение целей с оптимальными затратами ресурсов (времени, труда). Выражается в сокращении времени на оформление документов и снижении трудоёмкости рутинных операций.

- Удобство использования (Эргономичность): Понятность интерфейса, простота освоения, минимизация усилий пользователя для выполнения типовых операций (например, быстрый поиск книги).

- Безопасность: Способность системы защищать данные от несанкционированного доступа, обеспечивать конфиденциальность персональных данных читателей и целостность информации.

3. Методы обеспечения качества ИС

Методы, применяемые для достижения высокого качества:

- Стандартизация: Использование единых норм и правил (ТЗ по ГОСТ 34, нормализация структуры базы данных, стандарты интерфейсов). Это создаёт предсказуемый и качественный фундамент.

- Тестирование: Проверка системы на соответствие требованиям.

- Модульное: проверка отдельных функций.

- Интеграционное: проверка взаимодействия модулей (например, модуль «Выдача» и модуль «Фонд»).

- Системное: проверка работы всей системы в целом.

- Приёмочное: проверка пользователями на соответствие реальным бизнес-процессам.

- Верификация и валидация:

- Верификация: проверка того, что система соответствует ТЗ («Делаем ли мы систему правильно?»).

- Валидация: проверка того, что система решает реальные задачи библиотеки («Делаем ли мы правильную систему?»).

4. Методы контроля качества ИС

Методы для проверки уровня качества в процессе эксплуатации:

- Аудит ИС: Анализ журналов событий, контроль соблюдения регламентов (например, проверка факта создания резервной копии), проверка прав доступа.

- Контроль документации: Проверка актуальности версий руководств пользователя и администратора в репозитории проекта.

- Анализ эксплуатации: Мониторинг времени реакции на инциденты, анализ заявок пользователей (Service Desk), сбор обратной связи от библиотекарей.

5. Оценка достоверности данных

Методы обеспечения достоверности данных в ИС «Библиотека»:

- Входной контроль: Проверка форматов вводимых данных (маска ввода для телефона, проверка уникальности ISBN).

- Разграничение доступа: Ролевая модель (RBAC) предотвращает несанкционированное изменение критических данных (например, библиотекарь не может менять цену книги).

- Аудит изменений: Логирование всех критических операций (удаление читателя, списание книги) с указанием пользователя, даты и времени.

- Резервное копирование: Ежедневное создание копий базы данных для возможности восстановления в случае порчи информации.

- Тестирование целостности: Регулярная проверка ссылочной целостности базы данных (отсутствие «висящих» записей, когда книга числится за несуществующим читателем).

6. Оценка эффективности ИС

Критерии оценки эффективности внедрения ИС «Библиотека»:

- Скорость обработки данных:

- Оформление договора купли-продажи книги: с 15–20 минут до 5–7 минут.

- Поиск клиента или книги в каталоге: менее 5 секунд.

- Снижение затрат:

- Минимизация ошибок складского учёта (избежание избыточных закупок или дефицита).

- Сокращение затрат на бумажные архивы и ручное ведение картотеки.

- Повышение производительности:

- Рост числа обработанных заявок на одного сотрудника библиотеки.

- Увеличение пропускной способности сервисной зоны (читального зала).

7. Практическая оценка ИС

Качественная оценка ИС «Библиотека» по критериям достоверности и эффективности:

- Достоверность данных: Высокая. Внедрены методы входного контроля (проверка ISBN), настроено регулярное резервное копирование и разграничение прав доступа.

- Эффективность: Средняя / Высокая (ожидаемая). Ожидается сокращение времени на оформление документов за счёт автоматического заполнения форм. Прогнозируется снижение потерь от ошибок учёта и более эффективное использование рабочего времени сотрудников.

8. Таблица оценки

Таблица 21 – Оценка достоверности и эффективности ИС «Библиотека»

| Критерий | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Достоверность данных | Высокая | Внедрены методы входного контроля (маски ввода, проверка ISBN). Настроено регулярное резервное копирование. |
| Эффективность | Средняя / Высокая (ожидаемая) | Ожидается сокращение времени на оформление документов. Прогнозируется снижение потерь от ошибок учёта запчастей. |

9. Выводы

Роль контроля качества ИС заключается в обеспечении стабильной, надёжной и соответствующей бизнес-требованиям работы системы на протяжении всего её жизненного цикла. Уровень качества ИС «Библиотека» на этапе завершения проектирования оценивается как высокий по критериям функциональности, безопасности и достоверности данных, и как средний/высокий по критерию эффективности. Постоянный контроль качества является залогом долгосрочного успеха автоматизации библиотечных процессов.

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ

Долговечность информационной системы «Библиотека»

1. Изучение понятия долговечности ИС

Долговечность информационной системы — это свойство системы сохранять работоспособность, актуальность и ценность для бизнеса на протяжении длительного периода времени.

Значение долговечности для ИС «Библиотека»: Долговечность определяет экономическую эффективность инвестиций в автоматизацию. Если система устареет через 2 года, затраты на её внедрение не окупятся. Долговечность обеспечивает стабильность бизнес-процессов, защиту инвестиций и снижает совокупную стоимость владения системой в долгосрочной перспективе.

2. Показатели долговечности

Для оценки долговечности информационной системы используются следующие основные показатели:

- Срок службы системы: Календарная продолжительность эксплуатации от ввода в действие до момента, когда её использование становится экономически нецелесообразным или технически невозможным.

- Моральное устаревание: Потеря системой ценности для бизнеса вследствие появления новых технологий, изменений в бизнес-процессах или законодательстве, даже если система технически исправна.

- Возможность модернизации (расширяемость): Способность системы к внесению изменений, добавлению нового функционала и адаптации к новым требованиям без необходимости полной переработки архитектуры.

3. Факторы, влияющие на долговечность

На долговечность ИС «Библиотека» влияют следующие группы факторов:

- Архитектурные и технологические:

- Модульность и гибкость архитектуры.

- Актуальность технологического стека (использование современных языков программирования и СУБД).

- Полнота и актуальность проектной документации.

- Наличие API для интеграции с другими системами (например, сайтом библиотеки).

- Организационные:

- Наличие регламентированной технической поддержки.

- Квалификация администратора ИС.

- Вовлечённость руководства в развитие системы и выделение бюджета на модернизацию.

- Внешние:

- Изменения законодательства (например, новые требования к хранению персональных данных).

- Развитие технологий (появление мобильных приложений).

- Изменение бизнес-модели библиотеки (например, запуск онлайн-услуг).

- Экономические:

- Бюджет, выделяемый на сопровождение и развитие.

- Совокупная стоимость владения (ТСО).

4. Выбор ИС для анализа

Для анализа выбрана информационная система «Библиотека». Характеристики системы: клиент-серверное приложение с единой базой данных (например, на PostgreSQL или MS SQL), модули: учёт фонда, обслуживание читателей, отчётность.

5. Оценка долговечности ИС

Качественная оценка долговечности ИС «Библиотека»:

- Срок службы: при регулярном сопровождении и обновлениях срок службы оценивается как высокий (7–10 лет). Критическим фактором является не техническая неисправность, а изменение потребностей бизнеса (например, переход на полностью дистанционное обслуживание).

- Моральное устаревание: Риск морального устаревания оценивается как средний в ближайшие 3–5 лет. Основные риски связаны с требованиями интеграции с ГИС, ростом ожиданий пользователей по мобильности и отсутствием веб-интерфейса.

- Возможность модернизации: Оценка средняя/высокая. Наличие проектной документации упрощает внесение изменений. Ограничением является клиент-серверная архитектура на Windows, которая потребует значительных затрат при переходе на веб-технологии.

6. Таблица оценки долговечности

Таблица 22  – Оценка долговечности ИС «Библиотека»

| Показатель | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Срок службы системы | Высокая (7–10 лет) | Система проектируется под конкретные бизнес-процессы. При регулярном сопровождении может эксплуатироваться длительное время. Ключевое ограничение — изменение потребностей бизнеса. |
| Моральное устаревание | Средняя (риск в 3–7 лет) | Система соответствует текущим требованиям, но не имеет встроенных механизмов онлайн-взаимодействия. |
| Возможность модернизации | Средняя/Высокая | Наличие документации упрощает внесение изменений. Ограничение — клиент-серверная архитектура, которая может потребовать замены при необходимости массового удалённого доступа. |

7. Предложения по увеличению долговечности

Для увеличения срока службы ИС «Библиотека» предлагаются следующие меры:

- Архитектурные и технологические меры:

- Заложить API-слой на этапе проектирования для будущей интеграции с сайтом, ЭДО и другими системами.

- Использовать открытые форматы данных (CSV, XML, JSON) и документировать структуру БД.

- Предусмотреть вынос части функционала (отчёты, онлайн-запись) в веб-интерфейс.

- Организационные меры:

- Поддерживать актуальность ТЗ, руководств пользователя и схем БД в репозитории проекта.

- Проводить ежегодный аудит системы на соответствие бизнес-процессам и законодательству.

- Создать базу знаний по типовым запросам пользователей.

- Меры по управлению изменениями:

- Разработать план модернизации на 3–5 лет (интеграция с сайтом, штрих-кодирование).

- Технические меры:

- Использовать СУБД с открытым кодом или распространённую коммерческую СУБД для снижения зависимости от одного вендора.

- Организовать регулярное тестирование восстановления из резервных копий.

8. Выводы

Долговечность информационной системы «Библиотека» является важнейшей характеристикой, определяющей экономическую эффективность инвестиций в автоматизацию и стабильность работы учреждения культуры. Проведённый анализ показывает, что система имеет хороший потенциал долговечности (ожидаемый срок службы 7–10 лет).

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Обеспечение безопасности информационной системы «Библиотека»

1. Изучение основных угроз безопасности ИС

Основные угрозы безопасности для информационной системы библиотеки:

- Несанкционированный доступ (НСД) к данным: Получение доступа к информации лицом, не имеющим на это прав, или с превышением полномочий. Угроза для персональных данных читателей и коммерческой тайны библиотеки.

- Подмена или уничтожение информации: Несанкционированное изменение или удаление данных об остатках книг, статусах выдачи, договорах. Это может парализовать работу библиотеки.

- Вредоносное ПО (ВПО): Проникновение вирусов, программ-шифровальщиков или шпионского ПО, которое может заблокировать базу данных или украсть данные.

- Социальная инженерия: Психологическое манипулирование сотрудниками с целью выведывания паролей или убеждения выполнить действия, компрометирующие безопасность (например, открыть заражённый файл).

2. Каналы возникновения угроз

Каналы, через которые угрозы могут проникнуть в ИС «Библиотека»:

- Программные: Уязвимости в коде самой ИС, операционной системе или СУБД (ошибки, SQL-инъекции).

- Сетевые: Перехват или модификация трафика в локальной сети, несанкционированное подключение к Wi-Fi сети библиотеки.

- Пользовательские: Действия сотрудников (случайные или умышленные): использование простых паролей, переход по фишинговым ссылкам, копирование базы данных на личную флешку.

- Физические: Прямой доступ злоумышленника к оборудованию: хищение сервера, подключение к сети через свободный порт, повреждение оборудования.

3. Понятие НСД и его последствия

Несанкционированный доступ (НСД) — это доступ к информации, программному обеспечению или техническим средствам ИС с нарушением установленных правил разграничения доступа.

Последствия НСД для ИС «Библиотека»:

- Нарушение конфиденциальности: Утечка персональных данных читателей (ФИО, адреса, телефоны).

- Нарушение целостности: Несанкционированное изменение данных об остатках книг, ценах (если есть платные услуги), статусах выдачи. Это ведёт к хаосу в учёте.

- Нарушение доступности: Блокировка учётных записей, уничтожение или шифрование данных вирусом, что ведёт к простоям и невозможности обслуживать читателей.

4. Способы защиты от НСД

Основные способы защиты:

- Аутентификация и авторизация: Первый рубеж защиты. Аутентификация проверяет подлинность (логин/пароль), авторизация предоставляет права. Рекомендуется использование сложных паролей и ролевой модели доступа.

- Разграничение прав доступа (RBAC): Права группируются в роли («Библиотекарь», «Директор»). Принцип минимальных привилегий: сотрудник получает только необходимые права.

- Журналирование действий (аудит): Фиксация значимых событий: попытки входа (успешные и нет), создание/изменение/удаление документов. Позволяет расследовать инциденты.

- Физическая защита: Ограничение доступа к серверу (помещение в запираемую серверную), защита рабочих станций от несанкционированного включения.

5. Анализ защищаемой ИС

ИС «Библиотека» — клиент-серверное приложение с централизованным хранением данных на сервере. Пользователи подключаются через локальную сеть.

- Сильная сторона: Централизация позволяет сконцентрировать механизмы защиты (резервное копирование, контроль доступа) на сервере.

- Слабая сторона: Единая точка уязвимости: компрометация сервера ведёт к компрометации всей системы.

6. Комплекс мер защиты

Эффективная защита достигается только комплексным применением мер:

- Организационные:

- Разработка и утверждение инструкций по информационной безопасности.

- Регулярное обучение сотрудников (библиотекарей) основам безопасности.

- Подписание соглашений о неразглашении (НДА).

- Программные:

- Реализация ролевой модели доступа (RBAC) с чёткой матрицей прав.

- Внедрение строгой парольной политики.

- Ведение детальных журналов аудита.

- Использование лицензионного антивирусного ПО на всех ПК и сервере.

- Технические:

- Настройка межсетевого экрана (файервола).

- Организация регулярного автоматического резервного копирования с хранением копий на внешнем носителе.

- Физическая защита сервера в серверной комнате.

7. Схема защиты ИС

(Текстовое описание логической схемы) Логическая схема защиты представляет собой многоуровневый периметр:

- Внешний контур: Межсетевой экран (защита от внешних атак из интернета).

- Сетевой контур: Разделение сети на VLAN (отдельная сеть для серверов и для ПК пользователей).

- Контур аутентификации: Сервер аутентификации, проверяющий логины и пароли пользователей при входе в систему.

- Контур авторизации: Модуль внутри ИС, который проверяет права доступа пользователя после входа и разрешает/запрещает действия.

- Контур аудита: Система журналирования, фиксирующая все действия пользователей.

- Уровень данных: Антивирус на сервере БД и регулярное резервное копирование самой базы данных.

8. Оценка эффективности защиты

Предложенный комплекс мер защиты высокоэффективен при условии последовательной реализации. Ролевая модель и парольная политика закрывают угрозы от внутренних пользователей и подбора паролей. Антивирус и межсетевой экран защищают от вредоносного ПО и несанкционированных подключений. Физическая защита и резервное копирование гарантируют сохранность данных. Слабое место: Человеческий фактор. Эффективность защиты от социальной инженерии зависит от качества обучения персонала.

9. Выводы

Обеспечение безопасности информационной системы «Библиотека» является не просто техническим требованием, а критическим условием для стабильной работы учреждения культуры и защиты персональных данных граждан. Комплексный подход, сочетающий организационные, программные и технические меры, создаёт эшелонированную оборону, которая минимизирует риски финансовых потерь, юридических санкций и репутационного ущерба.

25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Интеллектуальные информационные системы (ИИС)

1. Понятие интеллектуальной ИС

Интеллектуальная информационная система (ИИС) — это класс информационных систем, который помимо стандартных функций сбора, хранения и обработки данных решает задачи, требующие участия эксперта или применения методов искусственного интеллекта (ИИ).

Для информационной системы «Библиотека» интеллектуальная составляющая позволила бы решать сложные задачи, которые сложно формализовать обычными алгоритмами. Например:

- Прогнозировать спрос на определённые жанры книг по сезонности и истории запросов.

- Выявлять типовые неисправности библиотечного оборудования (если бы оно было) или анализировать жалобы читателей для улучшения сервиса.

- Оптимизировать расстановку книг на полках для ускорения поиска.

- Давать рекомендации читателям на основе их истории выдачи.

2. Основные модели ИИС

Основные модели интеллектуальных систем, используемые для решения подобных задач:

- Экспертные системы (ЭС): Системы, аккумулирующие знания экспертов в узкой предметной области и использующие их для выдачи рекомендаций, диагностики или принятия решений. Они работают на уровне квалифицированного специалиста.

- Нейронные сети: Математические модели, построенные по принципу организации нервных клеток живых организмов. Они обучаются на больших объёмах данных, выявляя скрытые закономерности, которые сложно описать явными правилами.

- Системы на основе правил: Системы, где знания представлены в виде набора формализованных правил логического вывода вида «ЕСЛИ (условие), ТО (действие)».

- Гибридные системы: Системы, объединяющие несколько моделей ИИ (например, нейронную сеть и экспертную систему) для компенсации недостатков каждой из них и достижения более высокой эффективности.

3. Принцип работы моделей

- Экспертные системы: Функционируют на основе трёх компонентов: базы знаний (правила и факты), механизма логического вывода (движок, который применяет правила) и интерфейса пользователя. Система делает выводы, сопоставляя факты из базы знаний с правилами.

- Нейронные сети: Обучаются на размеченных данных. В процессе обучения сеть подстраивает веса своих внутренних связей для минимизации ошибки. После обучения она способна применять выявленные закономерности к новым данным. Внутренняя логика принятия решения часто является «чёрным ящиком» и неинтерпретируема.

- Системы на основе правил: Работают на прямом или обратном логическом выводе. Прямой вывод: от имеющихся данных система движется к заключению через последовательное применение правил. Обратный вывод: от гипотезы (цели) система ищет подтверждающие её правила.

- Гибридные системы: Объединяют сильные стороны разных подходов. Например, нейронная сеть может обрабатывать сырые данные (например, распознавать текст с рукописных формуляров), а экспертная система — выполнять логический анализ полученной информации и принимать окончательное решение.

4. Сравнение моделей ИИС

Таблица 23 – Сравнение моделей интеллектуальных информационных систем

| Модель | Основа | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертные системы | База знаний (правила и факты) + механизм вывода | Прозрачность и объяснимость решений; высокая точность в узкой области. | Сложность извлечения знаний от эксперта; неспособность к самообучению; плохая адаптация. |
| Нейронные сети | Искусственные нейроны и связи, обучаемые на данных | Высокая точность при распознавании образов и прогнозировании; способность выявлять скрытые зависимости. | Непрозрачность («чёрный ящик»); требуют огромных объёмов размеченных данных и вычислительных ресурсов; |
| Системы на основе правил | Набор явных правил «ЕСЛИ-ТО» | Простота разработки и понимания; высокая прозрачность; | Неэффективны при большом количестве правил; сложность обработки неопределённости. |
| Гибридные системы | Комбинация двух и более моделей ИИ | Компенсируют недостатки отдельных моделей; сочетают обучаемость с объяснимостью; | Высокая сложность проектирования и разработки; сложность отладки и поддержки; более высокие требования к ресурсам. |

5. Выводы

Анализ основных моделей интеллектуальных информационных систем позволяет сделать вывод об их принципиальных различиях, которые определяют область применения каждой из них.

- Экспертные системы идеальны там, где важна прозрачность и объяснимость решения (например, диагностика).

- Нейронные сети незаменимы для задач распознавания образов и прогнозирования на больших данных.

- Гибридные системы представляют собой наиболее перспективное направление, так как объединяют сильные стороны различных подходов, позволяя создавать более универсальные и мощные инструменты для автоматизации сложных процессов в таких сферах, как учёт и управление в библиотеке.

26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Виды и области применения интеллектуальных информационных систем (ИИС)

1. Виды интеллектуальных ИС

Интеллектуальные информационные системы классифицируются по решаемым задачам. Основные виды:

- Диагностические ИИС: предназначены для выявления причин неисправностей, отклонений или заболеваний на основе анализа набора симптомов или входных параметров. Они отвечают на вопрос «Что случилось и почему?».

- Управляющие ИИС: эти системы предназначены для выработки управляющих воздействий на технологический процесс, производство или бизнес-процессы. Они отвечают на вопрос «Что нужно сделать, чтобы достичь цели?».

- Обучающие ИИС: системы, предназначенные для передачи знаний, формирования навыков и контроля уровня подготовки пользователя. Они адаптируются под индивидуальный темп и уровень знаний обучаемого.

- Рекомендательные ИИС: системы, которые на основе анализа предпочтений пользователя, его истории поведения или поведения похожих пользователей предлагают ему товары, услуги, контент или решения. Они отвечают на вопрос «Что бы вам могло понравиться?».

2. Области применения ИИС

Каждый из видов интеллектуальных систем находит применение в различных сферах деятельности человека:

- Медицина: здесь широко применяются диагностические системы, помогающие врачам ставить диагнозы на основе симптомов, анализов и снимков.

- Промышленность: в этой сфере ключевую роль играют диагностические (для контроля состояния оборудования) и управляющие (для управления технологическими процессами) системы.

- Образование: основное применение находят обучающие системы, которые обеспечивают персонализированное обучение, автоматическую проверку знаний и адаптивные учебные курсы.

- Бизнес и коммерция: в этой сфере доминируют рекомендательные системы (для предложения товаров клиентам) и управляющие системы (для оптимизации логистики, ценообразования и управления запасами).

3. Примеры ИИС

- IBM Watson for Oncology (Диагностическая, Медицина)

- Назначение: эта система анализирует историю болезни пациента, генетические тесты и медицинские изображения. Она сопоставляет эти данные с огромной базой медицинской литературы и клинических протоколов. На выходе врач получает ранжированные варианты лечения рака с указанием уровня доказательности для каждого из них. Это помогает в выборе персонализированной и наиболее эффективной терапии.

- Системы предиктивной аналитики в промышленности (например, Predix от GE) (Управляющая/Диагностическая, Промышленность)

- Назначение: эти системы осуществляют мониторинг промышленного оборудования (турбин, станков) в реальном времени через датчики (вибрация, температура). С помощью нейронных сетей они выявляют аномалии в работе оборудования и прогнозируют возможные поломки ещё до их возникновения. Это позволяет перейти от планового ремонта к ремонту по фактическому состоянию, что экономит огромные средства и предотвращает аварии.

- Адаптивные обучающие платформы (например, Coursera, Stepik) (Обучающая/Рекомендательная, Образование)

- Назначение: эти платформы анализируют успеваемость студента: время, затраченное на задания, количество ошибок, темы, которые вызывают трудности. На основе этого анализа система рекомендует следующие уроки, предлагает дополнительные материалы для изучения или автоматически корректирует сложность заданий. Таким образом, для каждого студента формируется индивидуальная траектория обучения.

4. Выводы

Анализ видов и областей применения интеллектуальных информационных систем позволяет сделать вывод о высоких перспективах их использования в современном мире. Основной тренд заключается в переходе от систем, выполняющих простой учёт и хранение данных, к системам нового поколения. Эти системы способны к анализу больших объёмов информации, прогнозированию будущих событий и даже выработке решений на уровне квалифицированного человека-эксперта. Внедрение ИИС позволяет повысить эффективность работы в медицине, промышленности, образовании и бизнесе, делая процессы более точными, быстрыми и персонализированными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения учебной практики по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем» мне удалось достичь поставленных целей и успешно выполнить все задачи.

Практика позволила сформировать целостное представление о жизненном цикле информационных систем, их структуре, особенностях функционирования и этапах сопровождения. Я изучил основные компоненты ИС, научился анализировать предметную область и формировать требования к системе, а также освоил разработку технического задания и сопроводительной документации.

Особое внимание было уделено освоению практических навыков: выполнению регламентных работ по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных, техническому сопровождению и консультированию пользователей. Были изучены методы оценки надежности, долговечности, качества и безопасности информационных систем, а также основные принципы защиты информации от несанкционированного доступа.

В рамках практики я ознакомился с интеллектуальными информационными системами, их моделями и областями применения, что расширило мой профессиональный кругозор.

Таким образом, поставленные цели и задачи практики выполнены в полном объёме. Полученные знания и навыки позволят мне эффективно решать задачи по сопровождению и эксплуатации информационных систем в будущей профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика. Основные понятия и показатели» [Электронный ресурс]/ Электронный правовой и нормативно-технической документации — режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-20-2000

2.	ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документов. Каталогизация. Термины и определения» [Электронный ресурс]/ Электронный правовой и нормативно-технической документации — режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-76-96

3.	ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» [Электронный ресурс]/ Электронный правовой и нормативно-технической документации — режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-82-2001

4.	ГОСТ 7.11-2004 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании» [Электронный ресурс]/ Электронный правовой и нормативно-технической документации — режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-11-2004

5.	ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения» [Электронный ресурс]/ Электронный правовой и нормативно-технической документации — режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-100-2018

6. 	Официальный сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс] — режим доступа: https://www.rsl.ru

7.	Официальный сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс] — режим доступа: https://www.nlr.ru

8.	Официальный сайт Российской библиотечной ассоциации [Электронный ресурс] — режим доступа: http://www.rba.ru

9.	Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] — режим доступа: https://culture.gov.ru

10.	Официальный сайт Российской книжной палаты [Электронный ресурс] — режим доступа: https://www.bookchamber.ru